Spis treści

WPROWADZENIE	3

Podstawa prawna	3

Struktura dokumentu	3

Metody opracowania programu i planu	4

CZĘŚĆ I. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA	6

1. Diagnoza stanu środowiska w gminie Chełm Śląski	6

1.1.	Ogólne informacje o gminie oraz stan poszczególnych elementów środowiska gminy	6

1.2.	Dotychczasowa realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska	12

3.2 Analiza wskaźnikowa zdolności kredytowej jednostki administracyjnej	13

3.3 Ocena wydatków na ochronę środowiska	15

2. Cele środowiskowe gminy Chełm Śląski i przedsięwzięcia priorytetowe	16

2.1. Cele środowiskowe gminy i ich zgodność z polityką ekologiczną państwa oraz województwa	16

2.2	Wyszczególnienie zadań dla realizacji przedsięwzięć priorytetowych	20

3. Harmonogram uruchamiania środków finansowych	47

3.1 Prognoza dochodów i wydatków na lata 2004-2007	53

CZĘŚĆ II. PLAN GOSPODARKI ODPADAMI	55

4. Plan gospodarki odpadami	55

4.1. Wstęp	55

4.2. Analiza stanu gospodarki odpadami	55

4.3. Prognozowane zmiany w gospodarce odpadami	59

4.4. Propozycje działań zmierzających do poprawy stanu gospodarki odpadami	61

4.5. Analiza oddziaływania planu na środowisko	73

4.6. Sposób monitoringu i oceny wdrażania planu	74

CZĘŚĆ III PODSUMOWANIE	75

5.	Zbiorcze zestawienie przewidywanych środków finansowych na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami	75

6. Monitoring realizacji celów środowiskowych gminy	77

Spis tabel

Tabela 1-1. Synteza stanu elementów środowiska i ich przekształceń w gminie Chełm Śląski	9

Tabela 1-2. Syntetyczne zestawienie źródeł przychodów i wydatków budżetowych gminy Chełm Śląski w latach 2001-2002 i plan na rok 2003 [zł]	12

Tabela 1-3. Wskaźniki finansowe dla oceny zdolności kredytowej gminy Chełm Śląski	14

Tabela 1-4. Wyszczególnienie grup wydatków bieżących przeznaczonych na ochronę środowiska	15

Tabela 1-5. Wyszczególnienie grup wydatków majątkowych przeznaczonych na ochronę środowiska	15

Tabela 2-1 Zestawienie celów i priorytetów  ekologicznych gminy Chełm Śląski	17

Tabela 2-2 Cele programu ochrony środowiska województwa śląskiego, w których realizacji uczestniczy gmina Chełm Śląski	19

Tabela 2-3 Zadania inwestycyjne z grupy celów A: ochrona krajobrazu i struktury geologicznej	23

Tabela 2-4 Zadania inwestycyjne z grupy celów B: ochrona wód podziemnych	25

Tabela 2-5 Zadania inwestycyjne z grupy celów C: ochrona wód powierzchniowych	27

Tabela 2-6 Zadania inwestycyjne z grupy celów D: zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego	30

Tabela 2-7 Zadania inwestycyjne z grupy celów E: ochrona gleb	32

Tabela 2-8 Zadania inwestycyjne z grupy celów F: zagospodarowanie gruntów odłogowanych	34

Tabela 2-9 Zadania inwestycyjne z grupy celów G: ochrona przyrody	36

Tabela 2-10 Zadania inwestycyjne z grupy celów H: ochrona powietrza	39

Tabela 2-11 Zadania inwestycyjne z grupy celów I: ochrona przed hałasem	41

Tabela 2-12 Zadania inwestycyjne z grupy celów J: edukacja ekologiczna	43

Tabela 2-13 Zadania inwestycyjne związane z infrastrukturą służącą pośrednio lub bezpośrednio ochronie środowiska	45

Tabela 3-1 Harmonogram realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska	48

Tabela 3-2 Zadania inwestycyjne w zakresie infrastruktury związanej z ochroną środowiska w rozbiciu na poszczególne grupy celów	52

Tabela 3-3 Prognoza budżetu gminy Chełm Śląski na lata 2004-2007.	54

Tabela 4-1. Skład morfologiczny odpadów komunalnych w gminie Chełm – wg ZOM Mysłowice, dane za 2002 rok	57

Tabela 4-2. Prognozowane wskaźniki poszczególnych grup odpadów (udział % w ogólnej masie odpadów) w gminie Chełm Śląski – dane wg ZOM Mysłowice	57

Tabela 4-3. Prognozowany skład morfologiczny odpadów komunalnych w gminie Chełm – wg ZOM Mysłowice.	57

Tabela 4-4. Przybliżona struktura odpadów niebezpiecznych	58

Tabela 4-5. Charakterystyka składowiska w Tychach Urbanowicach	62

Tabela 4-6. Harmonogram działań  w zakresie gospodarki odpadami w perspektywie 4-letniej	69

# WPROWADZENIE

## Podstawa prawna

Podstawą prawną programu jest Ustawa z dnia 27 2001 r.. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001, nr 62, poz. 627) z późniejszymi zmianami, oraz Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001, nr 62, poz. 628).

Ustawa Prawo ochrony środowiska zobowiązuje władze gminne do sporządzenia programów ochrony środowiska uwzględniając cele ekologiczne, priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań ekologicznych, środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe”. Ustawa o odpadach przewiduje, że gminny plan gospodarki odpadami określa w szczególności: rodzaj, ilość i źródło pochodzenia odpadów, rozmieszczenie instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wraz z wykazem podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie, działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, proponowany system gospodarki odpadami oraz rodzaj i harmonogram przedsięwzięć wraz ze źródłami środków finansowych i harmonogramem ich uruchamiania. Za sporządzenie programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpowiada wójt gminy, a z ich wykonania będzie co dwa lata rozliczany przez radę gminy. W świetle Ustawy o odpadach, plan gospodarki odpadami powinien być jedną z części programu ochrony środowiska.

Realizacja przedmiotowego opracowania służy ponadto budowie zintegrowanego systemu zarządzania środowiskowego powiatem i gminami funkcjonującego w ramach Regionalnego Systemu Zarządzania Środowiskowego (REMAS). Gminy powiatu bieruńsko – lędzińskiego w oparciu o podpisane porozumienia uczestniczą w tworzeniu przedmiotowego systemu.

Naczelną zasadą przyjętą w niniejszym opracowaniu jest zasada zrównoważonego rozwoju, umożliwiająca harmonizację rozwoju gospodarczego i społecznego gminy z ochroną jej walorów środowiskowych.

## Struktura dokumentu

- Rozdział 1 Zawiera ogólną charakterystykę gminy Chełm Śląski i diagnozę aktualnego stanu jej środowiska. W rozdziale tym scharakteryzowano przyczyny i trendy przekształceń środowiska gminy, a także wskazano kluczowe problemy środowiskowe gminy. Podsumowaniem rozdziału jest określenie dotychczasowych wydatków na  ochronę środowiska wraz z oceną możliwości finansowych gminy w tej sferze.

- Rozdział 2 Zawiera wykazy celów ekologicznych, priorytetowych kierunków działań i szczegółowych zadań w dziedzinie ochrony środowiska (z wyłączeniem gospodarki odpadami) wraz z określeniem ram czasowych, finansowych i organizacyjno-prawnych. Cele i priorytetowe kierunki odniesiono do szczegółowych zapisów w dokumentach określających politykę ekologiczną w skali krajowej, regionalnej i lokalnej. Szczegółowe zadania zostały podzielone na własne oraz koordynowane z udziałem gminy. Zadania zostały pogrupowane zgodnie ze strukturą celów i priorytetów. Ponadto, w oddzielnym zestawieniu zamieszczono planowane wydatki na infrastrukturę związaną z ochroną środowiska.

- Rozdział 3 Zawiera harmonogram działań w dziedzinie ochrony środowiska wraz z podaniem kosztów w rozbiciu na lata w perspektywie krótkoterminowej, oraz z podaniem całokształtu zadań w perspektywie wieloletniej.

- Rozdział 4 Zawiera plan gospodarki odpadami. Zakres treści i układ podrozdziałów dobrano tak, by w pełni odpowiadał on wymogom  stawianym samodzielnemu dokumentowi pod takim właśnie tytułem.

- Rozdział 5 Zawiera zbiorcze zestawienie przewidywanych nakładów na ochronę środowiska i gospodarkę odpadami w rozbiciu na lata.

- Rozdział 6 Zawiera propozycję kryteriów, zakresu i wskaźników służących monitorowaniu wdrażania programu ochrony środowiska gminy Chełm Śląski.

## Metody opracowania programu i planu

Całość opracowania została wykonana w bieżącej konsultacji z wyznaczonymi przedstawicielami Urzędu Gminy. Metoda konstruowania Programu i planu oparta była o następujące elementy:

- Ustalenie szczegółów zakresu i formy opracowania w oparciu o dyskusje z przedstawicielami samorządu gminy,

- Przegląd i ocena wszystkich dostępnych danych o stanie środowiska gminy i stanie gospodarki odpadami,

- Sprecyzowanie potrzeb i możliwości gminy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami w oparciu o analizę dokumentów składających się na program rozwoju województwa śląskiego, powiatu bieruńsko - lędzińskiego i gminy  Chełm Śląski,

- Dopasowanie struktury opracowania do zaleceń sformułowanych w odpowiednich dokumentach rządowych,

- Opracowanie celów krótkoterminowych i długoterminowych oraz zadań i szczegółowych przedsięwzięć w konsultacji ze społecznością lokalną (prezentacja na posiedzeniu Rady Gminy, dyskusja i ankieta),

- Określenie metod weryfikacji celów i monitorowania wdrażania programu/planu.

Zakres i forma opracowania, w tym wyznaczone cele, priorytety i zadania zawarte w programie ochrony środowiska i planie gospodarki odpadami są zgodne z takimi dokumentami rządowymi, jak:

- II Polityka ekologiczna państwa,

- Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010,

- Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu  regionalnym i lokalnym

- Krajowy plan gospodarki odpadami

- Poradnik – powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami

- Plany gospodarki odpadami

- Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski

- Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami.

W całym toku opracowywania programu i planu zwracano także uwagę na zgodność z następującymi dokumentami wojewódzkimi:

- Program ochrony środowiska województwa śląskiego do 2004 roku oraz cele długoterminowe do roku 2015,

- Plan gospodarki odpadami dla województwa śląsiego,

- Strategia rozwoju województwa śląskiego,

- Strategia gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie śląskim.

Najważniejszymi dokumentami wyznaczającymi kierunki rozwoju w skali powiatu i gminy, które wyznaczały zakres celów i priorytetów niniejszego programu i planu, są:

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chełm Śląski,

Zgodność niniejszego programu i planu z dokumentami szczebla krajowego, wojewódzkiego i powiatowego szczegółowo udokumentowano w rozdziałach 2.1. i 4.4.2.

# CZĘŚĆ I. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

## Diagnoza stanu środowiska w gminie Chełm Śląski

### Ogólne informacje o gminie oraz stan poszczególnych elementów środowiska gminy

Chełm Śląski jest gminą wiejską położoną w powiecie bieruńsko – lędzińskim, na obrzeżu uprzemysłowionej części Górnego Śląska. Graniczy z Imielinem, Chełmkiem, Bieruniem i Lędzinami. Obszar 2 322 ha zamieszkany jest przez 5 586 osób (dane na koniec 2001 r.).  Gęstość zaludnienia wynosi około 240 osób/km2.

W skład gminy wchodzą miejscowości: Chełm Śląski, Mały Chełm, Kopciowice. Przez gminę przebiega droga wojewódzka relacji Mysłowice – Oświęcim oraz linia kolejowa Katowice – Oświęcim.

W strukturze użytkowania gruntów zdecydowanie przeważają przestrzenie otwarte zajmujące około 90% powierzchni gminy. Grunty o przeznaczeniu rolniczym zajmują ponad 70% powierzchni gminy i są to głównie pola uprawne. W chwili obecnej ok. 40% pól jest odłogowanych. Lasy zajmują zaledwie ok. 4% powierzchni, mniej więcej tyle ile nieużytki (w tym składowiska odpadów poprzemysłowych. Infrastruktura drogowa i kolejowa zajmuje ok. 3% powierzchni natomiast zabudowa mieszkaniowa, przemysłowa i usługowa łącznie ok. 10%. Wody powierzchniowe zajmują prawie 10% powierzchni gminy co wynika z lokalizacji części Zbiornika Dziećkowice w granicach gminy.

W gminie zdecydowanie dominują gleby piaszczyste oraz piaszczysto - gliniaste w sensie bonitacyjnym. W sensie bonitacyjnym przeważają gleby słabe (klasy V i gorsze) zajmujące ponad 50% ogólnego obszaru gminy oraz gleby IV klasy stanowiące 38% obszaru gminy.

Sieć hydrograficzna gminy jest dobrze rozwinięta lecz znacznie zmodyfikowana w wyniku regulacji, obwałowywania a nawet przekładania koryt w związku z działalnością górniczą. Głównymi ciekami są Przemsza z Imielinką oraz Potok Goławiecki z Potokiem Makołowiec. Zarówno Przemsza jak i Potok Goławiecki niosą wody ponadnormatywnie zanieczyszczone (jeden z punktów monitoringowych Przemszy jest zlokalizowany na terenie gminy). Sieć wód powierzchniowych uzupełniają rowy melioracyjne w dolinie Przemszy oraz liczne drobne zbiorniki wodne (stawy przy Potoku Makołowiec, Staw Kudrowiec oraz liczne oczka wodne w dolinie Przemszy).

Od północy do obszaru gminy przylega Zbiornik Dziećkowicki, o powierzchni lustra wody przy maksymalnym poziomie piętrzenia 7,13 km2 i pojemności całkowitej 52,5 hm3 , jeden z najważniejszych zbiorników wody pitnej dla aglomeracji górnośląskiej. Zbiornik zasilany jest w wodą ujmowaną z Soły na terenie gminy Oświęcim w miejscowości Broszkowice. Brzegi zbiornika od strony gminy Chełm Śląski są obwałowane. Bezpośrednie otoczenie zbiornika jest wykorzystywane rekreacyjnie, przy czym brak jest wydzielonych stref dla zorganizowanej (ograniczonej!) rekreacji, natomiast dla ujęcia wody nie ustanowiono strefy ochronnej. Potencjalne zagrożenie wód zbiornika stanowią zanieczyszczenia z powierzchni dróg oraz terenów przemysłowo – składowych.

Gmina leży w zasięgu karbońskiego zbiornika wód szczelinowo – porowego nr 457, który do 2002 roku miał status GZWP (zniesiony Rozporządzeniem RM z dn 10 grudnia 2002, Dz.U. nr 232 poz. 1953), którego wody są zaliczane do II lub III klasy, a decyduje o tym podwyższona zawartość azotanów, substancji rozpuszczonych oraz podwyższona przewodność (wg badań z punktów monitoringowych w Bieruniu Starym oraz Jaworznie). W pobliżu gminy Chełm Śląski znajduje się triasowy GZWP nr 452 (jego południowe krańce obszaru zasilania sięgają północnych obrzeży gminy). Na terenie gminy nie ma punktów monitoringowych jakości wód podziemnych. Gmina Chełm Śląski znajduje się również w zasięgu czwartorzędowego poziomu wód podziemnych, którego wody mają średnią jakość i koncentrują się na obszarze miejscowości Chełm Śląski. Wody te znajdują się w strefie silnego bądź bardzo silnego zagrożenia infiltracją zanieczyszczeń z powierzchni gruntu.

Na obszarze gminy od ok. 10 lat obserwowane są procesy sukcesji roślinności na terenach wyłączonych z gospodarki rolnej. Część z tych terenów zwłaszcza na gruntach wilgotnych, a także w sąsiedztwie zbiornika Dziećkowice nadaje się do zalesienia, natomiast inne – spontanicznie przekształcają się w obszary cenne przyrodniczo.

Gmina Chełm Śląski znajduje się poza strefą poważniejszych zanieczyszczeń powietrza. Zgodnie z danymi monitoringowymi roczny opad pyłu nie przekracza 50 g/m2 wobec wartości dopuszczalnej wynoszące 200 g/m2. Gmina leży w strefie niewielkiej emisji zanieczyszczeń pyłowych (poniżej 500 Mg/km2 rocznie) jak również niewielkiej emisji zanieczyszczeń gazowych (poniżej 1 Mg/km2 rocznie). Bieżąca jakość powietrza na terenie gminy nie jest objęta monitoringiem regionalnym. Ewentualne lokalne problemy z jakością powietrza mogą być związane z niską emisją (źródła mobilne oraz paleniska domowe w sezonie grzewczym). Klimat akustyczny gminy nie jest monitorowany. Na terenie gminy głównym źródłem uciążliwości akustycznej jest ruch pojazdów na drodze wojewódzkiej Mysłowice – Oświęcim.

Na stan środowiska oraz uwarunkowania społeczno-ekonomiczne gminy zasadniczo wpłynęło sąsiedztwo aglomeracji śląskiej, a zwłaszcza działalność górnictwa węgla kamiennego. Gmina jest w zasięgu dwóch obszarów górniczych: Lędziny I KWK „Ziemowit” oraz Bieruń I KWK „Piast”. Pierwszy z tych obszarów zajmuje 11,5 km2 natomiast drugi 9,7 km2. W wyniku eksploatacji prowadzonej systemem zawału stropu na obszarze gminy w latach 90-tych powstały dwa tereny depresyjne: „Chełm Śląski” i „Kopciowice”. W ostatnich latach doszło do zakłócenia warunków odpływu wód powierzchniowych w tym opadowych w Kopciowicach i Chełmie Małym co było efektem rozwoju niecek poeksploatacyjnych. Zrzuty wód dołowych do Potoku Goławieckiego (w granicach Lędzin) spowodowały, że wody potoku na terenie gminy Chełm Śląski charakteryzują się między innymi podwyższoną radioaktywnością. W dolinie Potoku Goławieckiego znajdują się składowiska skały płonej.

Pośrednim efektem działalności górnictwa jest także obecność wielkiego wyrobiska piasku podsadzkowego, obecnie zamienionego w Zbiornik Dziećkowice. Na zachód od miejscowości Kopciowice znajduje się bogate złoże surowców ilastych jak dotychczas nie eksploatowane. Jak wynika z badań prowadzonych w latach 90-tych, na części obszaru gminy występują skażenia gleb metalami ciężkimi. Średnie lub wysokie skażenie ołowiem występuje na 0,4% gminy (skrawek południowo - wschodni), kadmem na prawie 3% powierzchni gminy (w północnej części gminy oraz na jej południowo – wschodnim obrzeżu) natomiast cynkiem na 1,3% powierzchni gminy (obrzeże południowo – wschodnie). Generalnie problem skażenia gleb dotyczy głównie części gminy na granicy Chełma Małego i Kopciowic oraz północnej części Chełmu Śląskiego.

Gmina jest prawie w całości zwodociągowana, długość sieci (na koniec 2001 roku) wynosi 59,3 km. Czynna sieć kanalizacyjna, jedynie dla osiedla Techników, Szkoły Przyzakładowej, Fabryki Wentylatorów FAWENT, oraz fragmentu ul. Kolberga wraz ze Szkołą Podstawową, ma niewielki zasięg a jej długość wynosi zaledwie 1,1 km. W pozostałej części gminy ścieki gromadzone są w okresowo opróżnianych, bezodpływowych zbiornikach lub kierowane są bez oczyszczenia do wód powierzchniowych i do gruntu. Kosztem znacznych nakładów finansowych planowane jest rozpoczęcie budowy oczyszczalni ścieków oraz systemu sieci kanalizacyjnej obejmującego teren całej gminy. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej została podzielona na etapy, których realizacja będzie współfinansowana ze środków unijnych (program Sapard) oraz WFOŚiGW w Katowicach.

Na obszarze gminy nie ma obiektów prawnej ochrony przyrody. Za najcenniejsze wartości przyrodnicze, zasługujące na ochronę, uważane są: dolina Przemszy w obrębie obszaru zalewowego, kulminacja Smutnej Góry, górny odcinek Potoku Makołowiec z zespołem Pacwowych Stawów a także zespół podworski w Kopciowicach i pojedyncze drzewa występujące głównie w obrębie wsi Kopciowice.

Na terenie gminy działa ok. 400 pomiotów gospodarczych z których najważniejsze są Fabryka Wentylatorów Fawent, RL Kapustka oraz „Helena” S.J.

Tabela 1-1. Synteza stanu elementów środowiska i ich przekształceń w gminie Chełm Śląski

| Element środowiska | Aktualny stan | Przyczyny aktualnego stanu | Tendencja | Zagrożenia | Perspektywy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zasoby wód powierzchniowych | - zadowalający stan czystości zbiorników, nadmierne zanieczyszczenie cieków, zwłaszcza Potoku Goławieckiego i Przemszy - dobrze zachowane obszary źródliskowe | - zanieczyszczenie cieków: nieoczyszczone ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane do wód powierzchniowych, w tym rowami melioracyjnymi; - zanieczyszczenia Przemszy, Potoku Goławieckiego głównie spoza terenu gminy, - załamanie rolnictwa intensywnego jako czynnik poprawy stanu zasobów wód powierzchniowych | poprawa stanu czystości | - zagrożenie jakości wód Zbiornika Dziećkowickiego poprzez spływ powierzchniowy z bezpośredniej zlewni Zbiornika, - brak strefy ochronnej dla ujęcia wody na zbiorniku Dziećkowice - presja na zagospodarowania obszarów źródliskowych (zabudowa) | - możliwość znacznej poprawy jakości wód w związku z porządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w skali zlewni Przemszy, - wzrost zagrożenia jakości wód zbiornika Dziećkowice w przypadku niekontrolowanego rozwoju turystyki, - szansa na skuteczną ochronę źródlisk i mokradeł, w tym dolin, pod warunkiem jej ujęcia w planie zagospodarowania przestrzennego |
| Wody podziemne | - przeważnie średniej jakości; - prawdopodobne zmniejszenie zasobów w związku z istniejącym lejem depresyjnym | - obniżona jakość wód jako efekt zjawisk naturalnych (zbiornik 457) i działalności człowieka (zanieczyszczanie czwartorzędowego poziomu wodonośnego); - infiltracja zanieczyszczeń, w tym zawartych w ściekach bytowo-gospodarczych - prawdopodobna migracja zanieczyszczeń w górotworze spoza terenu gminy, w związku z dawną działalnością przemysłową (zbiornik 457) - czynniki poprawy stanu czystości wód podziemnych: załamanie rolnictwa intensywnego, zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, poprawa stanu gospodarki odpadami | poprawa jakości wód | - ogólnie wysoki stopień zagrożenia wynikający z naturalnej budowy geologicznej; - infiltracja zanieczyszczeń bytowych do wód podziemnych z powodu braku izolacji poziomów wodonośnych - możliwość przenikania metali ciężkich zakumulowanych w glebie, zwłaszcza w przypadku jej zakwaszenia - dzikie wysypiska odpadów - dalsze kurczenie się zasobów – gmina w zasięgu leja depresyjnego | - poprawa jakości wód w związku z porządkowaniem kanalizacji - utrzymanie warunków odtwarzania zasobów wód podziemnych pod warunkiem racjonalnego zagospodarowania terenu (ograniczanie szybkości odpływu powierzchniowego wód) |
| Powietrze | na ogół zadowalający (brak przekroczeń wskaźników zanieczyszczeń w punktach monitoringowych) | - poprawa w wyniku znacznego obniżenia imisji pochodzącej z zakładów przemysłowych i energetycznych położonych poza granicami gminy - termomodernizacja części budynków w gminie - główne źródło zanieczyszczeń gazowych i pyłowych - lokalna niska emisja ze źródeł stałych (paleniska domowe) i mobilnych (ruch samochodowy) | poprawa | - Spalanie niskiej jakości węgli oraz innych „brudnych” paliw w gospodarstwach domowych, zwłaszcza w przypadku niekorzystnej struktury cen nośników energii cieplnej - Wzrost zanieczyszczenia w wyniku zwiększenia natężenia ruchu samochodowego na drogach lokalnych | - Dalsza poprawa pod warunkiem upowszechnienia wykorzystywania gazu i /lub innych „czystych” nośników energii cieplnej - Poprawa jakości powietrza na obszarach zabudowy pod warunkiem wyprowadzenia ruchu tranzytowego - Pogorszenie jakości powietrza w sąsiedztwie planowanych dróg (obwodnica Tyska) |
| Gleby | - słaba bonitacja - mały udział gruntów zdegradowanych - zanieczyszczenie metalami ciężkimi | - zanieczyszczenie metalami ciężkimi spowodowane częściowo czynnikami naturalnymi (płytkie zaleganie warstw kruszconośnych) a częściowo działalnością przemysłu | brak danych | - Brak nowych źródeł zanieczyszczenia metalami ciężkimi (poza lokalnym oddziaływaniem sieci transportowej) | - Rewitalizacja gruntów zdegradowanych (spontaniczna lub w wyniku zamierzonych działań) - Stopniowa detoksykacja gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi, którą może przyśpieszyć kontynuacja wapnowania - Zagospodarowanie pod uprawy nieżywnościowe części gruntów obecnie odłogowanych |
| Rzeźba terenu i struktura geologiczna | - rzeźba terenu jest mało urozmaicona za wyjątkiem środkowej części gminy (Smutna Góra) - niektóre formy antropogeniczne (zbiornik Dziećkowice i mniejsze zbiorniki wypełnione wodą) o walorach krajobrazowych - słabo przekształcona struktura geologiczna | - brak przemysłu ciężkiego i zabudowy miejskiej - liczne wyrobiska popiaskowe | brak istotnych zmian | - presja społeczna na intensyfikację zagospodarowania terenu - zagrożenie ciągłości przestrzeni otwartej mogące wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania gruntów wyłączonych z użytkowania rolniczego | - zmiana warunków krajobrazowych i klimatycznych w zachodniej części gminy (Chełm Śląski, Chełm Mały) spowodowana nowymi sposobami zagospodarowania terenów porolnych - poprawa walorów krajobrazowych doliny Przemszy w przypadku podjęcia regionalnego programu jej rewitalizacji |
| Zasoby przyrody ożywionej | - dominujący udział terenów aktywnych przyrodniczo - niewielka lesistość - bogactwo zbiorowisk roślinnych oraz gatunkowe flory i fauny - duże znaczenie przyrody gminy w sieci powiązań regionalnych | - mozaika zbiorowisk leśnych, zaroślowych, murawowych, łąk, pastwisk, pól uprawnych, szuwarów jako efekt słabego zaludnienia i ekstensywnej gospodarki - zgodność drzewostanów leśnych z zajmowanymi siedliskami - naturalne (spontaniczne) odtworzenie roślinności na terenach dawnej działalności wydobywczej i rolniczej - zachowanie ciągłości przestrzennej ekologicznego systemu gminy | prawdopodobnie poprawa (brak wymiernych danych z ostatnich lat) | - naruszanie ciągłości przestrzennej w wyniku rozwoju rozproszonych systemów osadniczych i sieci transportowej - zmniejszenie różnorodności siedliskowej w przypadku zainwestowania terenów źródliskowych | - zachowanie przynajmniej części obszarów cennych przyrodniczo pod warunkiem wprowadzenia zapisów do planu zagospodarowania przestrzennego i powołania prawnych form ochrony |
| Obszary zalewowe | utrzymujące się zagrożenie powodziowe terenów w dolinie Przemszy | - skanalizowanie, obwałowanie a częściowe przełożenie Przemszy, Potoku Goławieckiego i innych cieków - wkroczenie zabudowy w obręb naturalnej strefy zalewowej lokalnych cieków | brak istotnych zmian | presja na zainwestowanie terenów zalewowych na zawalu | - wykluczenie nowej zabudowy w obszarach zalewowych pod warunkiem wprowadzenia odpowiedniego zapisu do planu zagospodarowania przestrzennego |
| Hałas | sprzyjający klimat akustyczny z wyjątkiem niektórych terenów zabudowy | - lokalny wzrost ruchu samochodów ciężarowych | brak istotnych zmian | pogarszanie klimatu akustycznego w okresach zwiększonego nasilenia ruchu | - likwidacja dotychczasowego problemu przez wyprowadzenie ruchu tranzytowego z zabudowanych obszarów gminy |
| Obciążenie środowiska odpadami | większość odpadów wywożona poza teren gminy, brak systemu segregacji „u źródła” | - brak kompleksowego rozwiązania w skali powiatu - pojawianie się dzikich wysypisk, zwłaszcza przy drogach | brak istotnych zmian | - „import” odpadów spoza terenu gminy: dzikie wysypiska - potencjalne ryzyko skażenia środowiska odpadami niebezpiecznymi pochodzącymi ze strumienia odpadów komunalnych | docelowe rozwiązanie problemu odpadów w wyniku realizacji gminnego, powiatowego i wojewódzkiego planu gospodarki odpadami |

### Dotychczasowa realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska

Sprawozdanie ekonomiczne z wykonania budżetu gminy za lata 1999-2001 oraz plan na 2002

W poniższej tabeli (Tabela 1-2) przedstawiono wykonanie budżetu gminy Chełm Śląski za lata 2001 – 2002 oraz plan budżetu na rok 2003, ze wskazaniem głównych źródeł dochodów gminy, w podziale na:

- dochody własne (średnio ok. 62,3% ogółu dochodów), w których największy udział ma podatek od nieruchomości (średnio ok. 40,4% dochodów własnych) i udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (średnio ok. 23,0%).

- subwencje, które średniorocznie kształtują się na poziomie 34,1% dochodów gminy,

- dotacje, które średniorocznie kształtują się na poziomie 3,6% dochodów gminy.

Po stronie wydatków wyróżnić należy dwie kategorie:

- wydatki bieżące, które stanowią średniorocznie 87,2% ogółu wydatków,

- wydatki majątkowe (w nich zaś 100,0% stanowią wydatki inwestycyjne), które stanowią średniorocznie 12,8% ogółu wydatków.

Tabela 1-2. Syntetyczne zestawienie źródeł przychodów i wydatków budżetowych gminy Chełm Śląski w latach 2001-2002 i plan na rok 2003 [zł]

| Wyszczególnienie | Wykonanie ze 2001 | Wykonanie za 2002 | Plan na 2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| DOCHODY | 10 080 700 | 16 977 541 | 11 427 154 |
| WŁASNE | 4 940 266 | 11 083 198 | 8 286 730 |
| w tym dochody z majątku | 68 144 | 74 109 | 96 600 |
| w tym podatek od nieruchomości | 1 704 528 | 5 592 185 | 3 000 000 |
| w tym udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 1 788 972 | 1 643 197 | 1 500 830 |
| SUBWENCJE | 4 668 819 | 5 373 533 | 2 782 765 |
| DOTACJE | 471 615 | 520 810 | 357 659 |
| PRZYCHODY | 0 | 0 | 1 500 000 |
| w tym kredyt/pożyczka | 0 | 0 | 0 |
| w tym nadwyżka z lat ubiegłych | 0 | 0 | 1 500 000 |
| WYDATKI | 7 691 120 | 10 776 094 | 12 927 154 |
| Wydatki bieżące | 7 384 289 | 8 974 699 | 10 649 654 |
| w tym na obsługę długu | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki majątkowe | 306 831 | 1 801 395 | 2 277 500 |
| w tym inwestycyjne | 306 831 | 1 801 395 | 2 277 500 |
| ROZCHODY | 0 | 0 | 0 |
| WYNIK | 2 389 580 | 6 201 447 | 0 |

Z przedstawionych powyżej danych wynika, że w roku 2001 dochody gminy wzrosły średnio o ok. 68,4% w stosunku do roku poprzedniego. Największe zmiany w dochodach odnotowano w następujących pozycjach:

- podatek od nieruchomości,

- dochody z majątku.

Analizując wydatki należy stwierdzić, że ponad pięciokrotnie wzrosły wydatki inwestycyjne. Natomiast wydatki bieżące wzrosły nieznacznie o ok. 21,5%.

### 3.2 Analiza wskaźnikowa zdolności kredytowej jednostki administracyjnej

Wskaźniki charakteryzujące zdolność kredytową gminy przedstawiają się tak jak to pokazuje Tabela 1-3.

Wskaźnik dochodowości jest miernikiem zamożności gminy. Im wyższy poziom tego wskaźnika tym gmina z większą łatwością wykonuje zadania publiczne na rzecz swoich mieszkańców.

Udział dochodów z majątku gminy w dochodach wskazuje poziom wykorzystania majątku gminy i najwyższy jest w gminach miejskich (szczególnie uprzemysłowionych).

Wskaźnik inwestycyjny określa udział inwestycji w wydatkach i jest związany z poziomem zamożności gminy.

Wskaźnik zadłużenia 1 określa na ile gmina będzie mogła prowadzić obsługę bieżących zobowiązań na poziomie dochodów wykonanych w roku ubiegłym.

Wskaźnik zadłużenia 2 określa, czy zadłużenie gminy nie przekroczy 15% wysokości dochodów.

Wskaźnik możliwości zadłużenia określa relację długu gminy w stosunku do dochodów w roku bieżącym (max 60% dochodów).

Wskaźnik struktury 1 określa poziom środków własnych gminy. Dopełnienie do stu określa udział uzyskanych środków obcych w środkach finansowych gminy.

Wskaźnik struktury 2 określa poziom wydatków poniesionych na realizację zadań własnych gminy. Dopełnienie do stu tego wskaźnika określa udział spłat pozyskanych środków obcych w środkach finansowych gminy.

Poziom wydatków finansowych określa stopień obciążenia gminy z tytułu obsługi zadłużenia.

Tabela 1-3. Wskaźniki finansowe dla oceny zdolności kredytowej gminy Chełm Śląski

| Lp. | Wskaźniki | Opis wskaźnika | Wykonanie za 2001 | Wykonanie za 2002 | Plan na 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wskaźnik dochodowości | dochody gminy na jednego mieszkańca | 1 804,6 | 3 042,3 | 2 049,8 |
| 2 | Udział dochodów z majątku gminy w dochodach | dochody z majątku gminy / dochody | 17,6% | 33,4% | 27,1% |
| 3 | Poziom wydatków inwestycyjnych w wydatkach | wydatki inwestycyjne / wydatki | 4,0% | 16,7% | 17,6% |
| 4 | Wskaźnik zadłużenia 1 | obsługa zobowiązań w roku bieżącym / dochody budżetu ogółem zrealizowane w roku poprzednim | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4a | Wskaźnik zadłużenia 2 | (rata kredytów i pożyczek + odsetki)/dochody budżetu w roku bieżącym < 15% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | Wskaźnik możliwości zadłużenia gminy | kwota zadłużenia/dochody budżetu w roku bieżącym <60% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | Struktura 1 | dochody zrealizowane w roku bieżącym / dochody + przychody budżetu zrealizowane w roku bieżącym | 100,0% | 100,0% | 88,4% |
| 7 | Struktura 2 | wydatki zrealizowane w roku bieżącym / wydatki + rozchody zrealizowane w roku bieżącym | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 8 | Poziom wydatków finansowych | wydatki finansowe w roku bieżącym / wydatki roku bieżącego | 0,0% | 0,0% | 0,0% |

Z analizy powyższych wskaźników wynika, że:

- dochody budżetowe w ok. 26% są finansowane z majątku gminnego,

- wydatki inwestycyjne w każdym z analizowanych lat przekraczają 12%,

- wskaźnik zadłużenia 2 w każdym z analizowanych lat wynosi zero,

- wskaźnik możliwości zadłużania w każdym z analizowanych lat wynosi zero,

- wskaźnik struktury 1 mówi, że gmina nie posiłkuje się długiem,

- z powodu nie korzystania z kredytów udział rozchodów w sumie wydatków i rozchodów jest zerowy, o czym mówi wskaźnik struktury 2.

### 3.3 Ocena wydatków na ochronę środowiska

Analizując budżet gminy Chełm Śląski za lata 2001-2003 można wydzielić 2 grupy wydatków na ochronę środowiska: bieżące (związane głównie z organizacją) oraz majątkowe (głównie przeznaczone na inwestycje). Zestawienie zidentyfikowanych grup wydatków przedstawiają poniższe zestawienia.

Tabela 1-4. Wyszczególnienie grup wydatków bieżących przeznaczonych na ochronę środowiska

| Lp. | Rodzaj wydatków |  | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | utrzymanie urządzeń wodnych | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  | zakup drzewek do nasadzeń w lasach; pielęgnacja lasów komunalnych i zalesienia | 0 | 0 | 0 |
|  |  | drogi gminne, sygnalizacja, znaki | 215 366 | 628 193 | 345 000 |
|  |  | drogi lokalne, sygnalizacja, znaki | 69 148 | 56 679 | 179 000 |
| 3 |  | gospodarka gruntami i nieruchomościami (przekształcenia gruntów) | 5 754 | 3 866 | 36 200 |
| 4 |  | plany zagospodarowania przestrzennego | 70 000 | 139 673 | 0 |
| 5 |  | prace geodezyjne i kartograficzne | 19 494 | 5 999 | 15 500 |
| 6 |  | gospodarka ściekowa i ochrona wód |  | 0 | 0 |
| 7 |  | gospodarka odpadami | 27 638 | 33 040 | 36 500 |
| 8 |  | oczyszczanie miast i wsi | 114 742 | 114 628 | 251 200 |
| 9 |  | utrzymanie zieleni | 6 115 | 7 860 | 19 300 |
| 10 |  | edukacyjna działalność proekologiczna | 9 182 | 11 084 | 7 500 |
| I |  | RAZEM | 537 439 | 1 001 022 | 890 200 |

Tabela 1-5. Wyszczególnienie grup wydatków majątkowych przeznaczonych na ochronę środowiska

| Lp. | Rodzaj wydatków |  | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | drogi gminne, sygnalizacja, znaki | 53 457 | 418 631 | 520 000 |
| 2 |  | edukacyjna działalność proekologiczna | 0 | 11 996 | 15 000 |
| I |  | RAZEM | 53 457 | 430 627 | 535 000 |

Wśród wydatków bieżących w dziedzinie ochrony środowiska dominują wydatki na drogi gminne oraz oczyszczanie miast i wsi. Obserwuje się wzrost wydatków na gospodarkę odpadami, majątkowych także przeznaczenie kwoty ok. 140 tys. zł. na plany zagospodarowania przestrzennego w roku 2002. W wydatkach majątkowych nacisk kładziony jest również na drogi lokalne oraz edukację ekologiczną.

## Cele środowiskowe gminy Chełm Śląski i przedsięwzięcia priorytetowe

### 2.1. Cele środowiskowe gminy i ich zgodność z polityką ekologiczną państwa oraz województwa

Cele środowiskowe gminy Chełm Śląski i priorytetowe kierunki działań niezbędne dla realizacji tych celów zestawiono w Tabeli 2-1. Zdecydowana większość celów, priorytetów i zadań sformułowanych w niniejszym programie wynika bezpośrednio lub pośrednio z ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chełm Śląski”. Uszczegółowiono je w oparciu o liczne dokumenty i opracowania branżowe.

Całokształt celów i priorytetów ekologicznych wynika z licznych zapisów „II Polityki ekologicznej państwa” i stanowiącej jej kontynuację „Polityki ekologicznej państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010”. W „II Polityce (...)” określono zakres dobrych praktyk gospodarowania i systemów zarządzania środowiskowego (rozdział 1, pkt 32) oraz liczne zagadnienia szczegółowe (rozdziały 2 i 3). Przyczyniają się one także do realizacji priorytetowego kierunku rozwoju województwa śląskiego „poprawa jakości środowiska przyrodniczego  i kulturowego, w tym zwiększenie atrakcyjności terenu” sprecyzowanego w  „Strategii rozwoju województwa śląskiego”.

Tabela 2-6 Zestawienie celów i priorytetów  ekologicznych gminy Chełm Śląski

| Cel |  | Priorytety |  | do 2007 | po 2007 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupa celów A: ochrona krajobrazu i struktury geologicznej |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel A1. Zachowanie naturalnej rzeźby terenu i struktury geologicznej |  | A1/1. Pierwszeństwo ochrony rzeźby terenu przed eksploatacją kopalin |  | X |  |  |  |
|  |  | A1/2. Zagospodarowanie terenu (w tym rozwój infrastruktury) z możliwie najmniejszym naruszeniem jego naturalnej rzeźby |  | X | X |  |  |
| Cel A2. Zagospodarowanie terenu gminy w sposób racjonalny pod względem przestrzennym |  | A2/1. Zachowanie przestrzennych powiązań między obszarami cennymi przyrodniczo w skali lokalnej i ponadlokalnej (kompleksy leśne, doliny rzeczne) |  | X | X |  |  |
|  |  | A2/2 Zachowanie przestrzeni otwartej, w tym istniejących ciągów widokowych |  | X | X |  |  |
| Grupa celów B: ochrona wód podziemnych |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel B1. Ograniczenie zagrożeń dla jakości wód podziemnych |  | B1/1. Działania organizacyjne dla ustanowienia stref ochronnych wód podziemnych |  | X |  |  |  |
| Cel B2. Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw wody |  | B2/1. Ograniczenie strat wody związanych z przesyłem w sieci wraz z jej rozbudową |  | X | X |  |  |
|  |  | B2/2. Zapewnienie odtwarzania zasobów wód podziemnych |  | X | X |  |  |
| Grupa celów C: ochrona wód powierzchniowych |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel C1. Ograniczenie zagrożeń dla jakości wód powierzchniowych |  | C1/1 Eliminacja zrzutów nieoczyszczonych ścieków do Przemszy i Potoku Goławieckiego |  | X | X |  |  |
|  |  | C1/2 Oczyszczanie ścieków deszczowych przed odprowadzeniem ich do wód powierzchniowych |  | X | X |  |  |
| Cel C2. Kształtowanie zrównoważonego odpływu wód z obszaru gminy |  | C2/1 Ochrona źródlisk |  | X |  |  |  |
| Grupa celów D: zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel D1. Wyeliminowanie zagrożeń wynikających z wylewów rzek i potoków z równoczesnym spełnieniem wymogów ochrony środowiska | D1/1 Zachowanie niezabudowanych terenów zalewowych |  |  | X |  |  |  |
|  | D1/2 Zachowanie terenów podmokłych |  |  | X | X |  |  |
| Cel D2. Zwiększenie retencyjności | D2/1. Udział w tworzeniu wojewódzkiego systemu małej retencji |  |  | X | X |  |  |
| Cel D3. Podniesienie stopnia przygotowania społeczności do zapobiegania i zwalczania NZŚ | D3/1. Upowszechnianie informacji o zasadach postępowania w związku z NZŚ |  |  | X | X |  |  |
| Cel D4. Stworzenie zintegrowanego systemu informacji o środowisku gminy | D4/1. Udział w systemie REMAS |  |  | X | X |  |  |
| Grupa celów E: ochrona gleb |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel E1. Przywrócenie pożądanych biologicznych właściwości gleb | E1/1 Odkwaszenie i detoksykacja gleb |  |  | X | X |  |  |
| Cel E2. Zabezpieczenie gruntów przed dewastacją i degradacją | E2/1 Działania rekultywacyjne i przeciwerozyjne |  |  | X | X |  |  |
| Grupa celów F: zagospodarowanie gruntów odłogowanych |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel F1. Nierolnicze zagospodarowanie gruntów dotychczas odłogowanych dla kształtowania ładu przestrzennego |  |  | F1/1 Wykorzystanie gruntów odłogowanych dla zwiększenia lesistości gminy | X |  | X |  |
|  |  |  | F1/2 Skierowanie presji urbanizacyjnej i aktywności gospodarczej na tereny porolne | X |  | X |  |
| Cel. F.2. Wykorzystanie gruntów odłogowanych pod uprawy nieżywnościowe (produkcja roślin energet.) |  |  | F2/1 Przygotowanie i wdrożenie programu upraw | X |  |  | X |
| Grupa celów G: ochrona przyrody |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel G1. Zachowanie i odtwarzanie walorów przyrodniczych gminy |  |  | G1/1 Pełne rozpoznanie istniejących walorów przyrodniczych i ich zagrożeń (waloryzacja przyrodnicza gminy) |  | X |  |  |
|  |  |  | G1/2 Wprowadzenie prawnych form ochrony przyrody | X |  |  |  |
|  |  |  | G1/3 Kreacja walorów przyrodniczych | X | X |  |  |
| Cel G2. Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego jako atut rozwojowy gminy |  |  | G2/1 Promocja walorów przyrodniczych | X | X |  |  |
|  |  |  | G2/2 Zaadaptowanie walorów przyrodniczych dla potrzeb turystyki i rekreacji | X | X |  |  |
| Grupa celów H: ochrona powietrza |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel H1. Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji |  |  | H1/1 Zmniejszenie emisji ze źródeł stacjonarnych | X | X |  |  |
|  |  |  | H1/2 Ograniczenie emisji ze źródeł mobilnych poprzez zapewnienie pełnej drożności systemu komunikacyjnego | X | X |  |  |
| Grupa celów I: ochrona przed hałasem |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel I1. Zachowanie sprzyjającego klimatu akustycznego |  |  | I1/1 Ograniczanie uciążliwości akustycznych związanych z transportem kołowym | X | X |  |  |
| Grupa celów J: edukacja ekologiczna |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel J1. Upowszechnienie edukacji ekologicznej dla mieszkańców gminy | J1/1 Edukacja ekologiczna dla dorosłych mieszkańców gminy |  |  | X | X |  |  |
|  | J1/2 Edukacja ekologiczna młodzieży w systemie szkolnym i pozaszkolnym |  |  | X | X |  |  |
| Cel J2. Uzyskanie ważnej pozycji w regionalnym systemie edukacji ekologicznej | J2/1 Zachowanie statusu Ośrodka Edukacji Ekologicznej |  |  | X | X |  |  |

Przyjęte przez gminę Chełm Śląski cele i priorytety ekologiczne stanowić będą także wypełnienie zadań stawianych gminom, określonych w dokumencie „Program ochrony środowiska województwa śląskiego do 2004 roku oraz cele długoterminowe do roku 2015”. Wszystkie cele i priorytety gminy Chełm Śląski mają swoje odzwierciedlenie w wojewódzkich celach strategicznych. W Tabeli 2-2 przedstawiono tylko te priorytety gminne, które wynikają wprost z zadań krótkoterminowych programu wojewódzkiego.

Tabela 2-7 Cele programu ochrony środowiska województwa śląskiego, w których realizacji uczestniczy gmina Chełm Śląski

| Cel długoterminowy województwa | Symbole zadań w programie wojewódzkim | Priorytety gminy Chełm Śląski |
| --- | --- | --- |
| Przywrócenie wysokiej jakości wód powierzchniowych oraz ochrona jakości wód podziemnych i racjonalizacja ich wykorzystania | W2.2 | B2/2 |
|  | W3.1 | C1/1 |
|  | W3.2 | B1/2 |
|  | W3.4. | B1/1 |
|  | W4.1 | B2/2 |
|  | W5.1. | C1/1 |
|  | W5.6. | C1/1 |
|  | W5.10 | C1/2 |
|  | W6.2 | B1/1 |
|  | W7.2 | D1/2 |
|  | W7.7 | D2/1 |
| Polepszenie jakości powietrza atmosferycznego | P1.3 | H1/1 |
|  | P1.4 | F2/1 |
|  | P2.3 | H1/1 |
|  | P3.5. | H1/1 |
|  | P3.6 | F2/1 |
|  | P4.3 | H1/2 |
|  | P4.7 | G2/2 |
| Zmniejszenie uciążliwości hałasu | H2.1 | I1/1 |
|  | H2.4 | I1/2 |
| Ochrona i wzrost różnorodności biologicznej, ochrona i wzrost różnorodności krajobrazowej oraz wzrost lesistości województwa i ochrona lasów | OCh2.2 | G1/1 |
|  | OCh4.2 | A1/2 |
|  | OCh5.2 | J1/2 |

### Wyszczególnienie zadań dla realizacji przedsięwzięć priorytetowych

Poszczególne zadania związane z ochroną środowiska i racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych jakie realizowane będą na terenie gminy Chełm Śląski pogrupowano w tabelach według obszarów tematycznych wynikających zarówno z analizy problemów środowiskowych jak i konstrukcji treści zawartych w dokumentach składających się na politykę ekologiczną Państwa i program ochrony środowiska województwa śląskiego. Zadania wyszczególnione w poniższych tabelach (w ramach podpunktów 2.2.1 ÷ 2.2.11) pogrupowano w taki sposób, aby każde z nich było ściśle przyporządkowane konkretnemu celowi i priorytetowi. Należy jednak pamiętać, że problemy, których dotyczą poszczególne zadania częściowo nakładają się. Powiązania te wskazano w uwagach zamieszczonych po każdej z tabel.

Wszystkie zadania scharakteryzowano poprzez określenie podmiotu odpowiedzialnego oraz  ramy czasowe, finansowe i organizacyjne ich realizacji. Zgodnie z pierwszym kryterium, zadania podzielono na własne i koordynowane.

W tabeli 2-14 zestawiono zadania, głównie inwestycyjne, związane z infrastrukturą służącą pośrednio lub bezpośrednio ochronie środowiska. Każde z tych zadań było uprzednio wykazane w jednej z tabel 2-4 ÷ 2-13. Wydzielenie tej tabeli ma na celu przedstawienie zbiorczo tych zadań, które stanowić będą szczególnie istotną pozycje w budżetach gminy na następne lata, a efekty ich realizacji będą wymierne i łatwe do przedstawienia w postaci wskaźników niezbędnych dla oceny realizacji programu.

Jako zadania własne rozumiane są te zadania, których realizacja leży w sferze odpowiedzialności finansowej i organizacyjnej władz gminy. Oznacza to, że zadania te będą finansowane w całości lub częściowo ze środków będących w dyspozycji gminy. Równocześnie jednak, to właśnie gmina może być beneficjentem dofinansowania (w formie dotacji lub kredytów) realizacji zadań własnych z funduszy zewnętrznych (powiatowe, wojewódzkie, ogólnokrajowe, unijne).

Jako zadania koordynowane rozumiane są pozostałe zadania związane z ochroną środowiska i racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych, finansowane ze środków zewnętrznych (w dyspozycji organów i i instytucji (szczebla wojewódzkiego, powiatowego lub centralnego) oraz ze środków podmiotów gospodarczych nie podlegających władzom gminnym. Gmina może pełnić rolę inspirującą, opiniującą, zatwierdzającą, uzgadniającą – lecz bez konieczności  angażowania gminnych środków finansowych.

Numeracja celów i priorytetów i zadań jest zgodna z numeracją przyjętą w tabeli 2-1.

#### 2.2.1. Ochrona krajobrazu i struktury geologicznej

Grupa celów A: ochrona krajobrazu i struktury geologicznej

Cel  A1. Zachowanie naturalnej rzeźby terenu i struktury geologicznej

Priorytet:

A1/1. Pierwszeństwo ochrony rzeźby terenu przed eksploatacją kopalin

A1/2. Zagospodarowanie terenu (w tym rozwój infrastruktury) z możliwie najmniejszym naruszeniem jego naturalnej rzeźby

Cel  A2. Zagospodarowanie terenu gminy w sposób racjonalny pod względem przestrzennym

Priorytet:

A2/1 Zachowanie przestrzennych powiązań między obszarami cennymi przyrodniczo w skali lokalnej i ponadlokalnej (kompleksy leśne, doliny rzeczne)

A2/2 Zachowanie przestrzeni otwartej, w tym istniejących ciągów widokowych

Tabela 2-8 Zadania inwestycyjne z grupy celów A: ochrona krajobrazu i struktury geologicznej

| Nr zadania | Nazwa zadania | W / K* | Do realizacji do 2007 r. | Do realizacji do 2011 r. | Szacunkowy łączny koszt realizacji | Zewnętrzne źródła dofinansowania | Partnerzy | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1/11 | Niedopuszczenie do eksploatacji surowców ilastych na obszarze Kopciowic | W | X | - | 0 | 0 | Właściciele terenów | Zapis w planie zagosp. przestrz. |
| A1/21 | Uzupełnienie zadrzewienia i zalesienia terenów składowisk poprzemysłowych | K | X | - | 0 | 0 | Starostwo powiatowe | Należy przyjąć, że spontanicznie zadrzewienie należy do pożądanych kierunków |
| A1/22 | Urządzenie planowanej obwodnicy Bierunia i drogi Tychy - Kraków zgodnie z wymogami ochrony środowiska i krajobrazu | K | X | X | 0 | 0 | Urząd Wojewódzki i Marszałkowski | Odpowiednie rozwiązania muszą być przewidziane w projektach |
| A1/23 | Wypracowanie optymalnych form współpracy z Kompanią Węglową na rzecz przewidywania i maksymalnego ograniczania skutków eksploatacji górniczej | W | X | X | 0 | 0 | Kompania Węglowa | Zadanie organizacyjne nie wymagające angażowania środków finansowych |
| A1/24 | Zagospodarowanie rekreacyjne Smutnej Góry | W/K | X | X | Brak danych | Brak danych | Inwestorzy, Urząd Marszałkowski | wprowadzenie odpowiedniego zapisu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, oraz przyciągnięcie inwestorów |
| A2/11 | Udział w programie rewitalizacji Przemszy | K | X | X | Koszty i źródła dofinansowania do uzgodnienia na poziomie powiatu |  | Urząd Wojewódzki. RZGW Gliwice, Starostwo powiatowe, gminy uczestniczące | Przewidziane w strategii rozwoju powiatu |
| A2/12 | Ochrona walorów krajobrazowych potoku Makołowiec i umożliwienie ich wykorzystania dla celów rekreacyjnych | W | X | X | Brak danych |  | Użytkownicy terenów, Inwestorzy, Urząd Marszałkowski | Realizacja zapisów zawartych w planie zagospodarowania przestrzennego |
| A2/13 | Zapewnienie wysokiego udziału użytków zielonych w obszarach zabudowanych | W | X | X | Brak danych |  | Użytkownicy terenów, Inwestorzy, Urząd Marszałkowski | Zapisy w planie zagosp. przestrz. |
| A2/21 | Niedopuszczenie do nadmiernego rozproszenia zabudowy | W | X | X | - | - | Użytkownicy terenów | Zapisy w planie zagosp. przestrz. |

#### 2.2.2. Wody podziemne

Grupa celów B: ochrona wód podziemnych

Cel B1. Ograniczenie zagrożeń dla jakości wód podziemnych

Priorytet:

B1/1. Działania organizacyjne dla ustanowienia stref ochronnych  wód podziemnych

Cel B2. Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw wody

Priorytet:

B2/1. Ograniczenie strat wody związanych z przesyłem w sieci wraz z jej rozbudową B2/2. Zapewnienie odtwarzania zasobów wód podziemnych

Tabela 2-9 Zadania inwestycyjne z grupy celów B: ochrona wód podziemnych

| Nr zadania | Nazwa zadania | W / K | Do realizacji do 2007 r. | Do realizacji do 2011r. | Szacunkowy łączny koszt realizacji | Zewnętrzne źródła dofinansowania | Partnerzy | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1/11 | Wprowadzenie stref ochronnych do warunków zabudowy i zagospodarowania terenu | W | X | - | 5 000 | 0 | Właściciele terenów | Zapis w planie zagosp. przestrz. |
| B2/11 | Remont i modernizacja sieci wodociągowej, w tym ograniczenie awaryjności | K | X | X | Koszty ujęte w planie inwestycyjnym RPWiK | WFOŚiGW Środki unijne | RPWiK Katowice | Koordynacja działań inwestycyjnych, opiniowanie. |
| B2/12 | Wymiana sieci z azbestocementu | K | X | X | Koszty ujęte w planie inwestycyjnym RPWiK | WFOŚiGW Środki unijne | RPWiK Katowice | Koordynacja działań inwestycyjnych, opiniowanie. |
| B2/13 | Rozbudowa systemu wodociągowego | K | X | X | Koszty ujęte w planie inwestycyjnym RPWiK | WFOŚiGW Środki unijne | RPWiK Katowice |  |
| B2/21 | Minimalizowanie przyrostu powierzchni uszczelnionych na obszarach nowej zabudowy | W | X | X | 0 | 0 | inwestorzy | zapis w planie zagospodarowania przestrzennego |

#### 2.2.3. Wody powierzchniowe

Grupa celów C: ochrona wód powierzchniowych

Cel C1.  Ograniczenie zagrożeń dla jakości wód powierzchniowych

Priorytet:

C1/1 Eliminacja zrzutów nieoczyszczonych ścieków

C1/2 Oczyszczanie ścieków deszczowych przed odprowadzeniem ich do wód powierzchniowych

Cel C2. Kształtowanie zrównoważonego odpływu wód z obszaru gminy

Priorytet:

C2/1 Ochrona źródlisk

Tabela 2-10 Zadania inwestycyjne z grupy celów C: ochrona wód powierzchniowych

| Nr zadania | Nazwa zadania | W / K | Do realizacji do 2007 r. | Do realizacji do 2011 r. | Szacunkowy łączny koszt realizacji | Zewnętrzne źródła dofinansowania | Partnerzy | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1/11 | Budowa oczyszczalni ścieków o wydajności 2500 m3/d | W | X | - | 5 876 000 | GFOŚ WFOŚiGW |  |  |
| C1/12 | Kanalizacja sanitarna dla gminy | W | X | X | 26 475 845 | GFOŚ WFOŚiGW Fundusze unijne (SAPARD, strukturalne) | Starostwo Powiatowe |  |
| C1/21 | Instalacja urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji deszczowej | W/K |  | X | 300 000 | Adekwatnie do zakresu odpowiedzialności | Zarządy dróg | Dotyczy głównie dróg ponadgminnych, ewentualne nakłady finansowe po roku 2007 w przypadku rozpoznania potrzeb |
| C1/22 | Rozpoznanie potrzeb w zakresie odprowadzania i podczyszczania wód opadowych, zwłaszcza z istniejących powierzchni szczelnych | W |  | X | 20 000 | WFOŚiGW |  | Dotyczy infrastruktury gminnej |
| C1/23 | Instalacja urządzeń podczyszczających na istniejącej sieci odwodnieniowych dróg gminnych | W | X | X | Koszt do oszacowania na podstawie C1/22 | WFOŚiGW |  | - |
| C1/24 | Realizacja nowych sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi (w zależności od potrzeb) | W/K | X | X | Koszt do oszacowania na podstawie C1/22 | WFOŚiGW |  | - |
| C1/25 | Konserwacja rowów komunalnych | W |  | X | - | - | Administratorzy cieków | wg potrzeb - do ustalenia |
| C1/26 | Rozpoznanie i podjęcie działań dotyczących problemu zanieczyszczeń obszarowych (zwłaszcza tereny uprawowe i przemysłowe) | W | X | X | 0 | 0 | 0 | W ramach uaktualnienia planu zagosp. przestrzennego |
| C2/11 | Ochrona terenów źródłowych Potoku Makołowiec i innych mniejszych cieków | W | X |  | - |  | RZGW, właściciele terenów | W ramach uaktualnienia planu zagosp. przestrzennego |

Z osiągnięciem celów C1 i C2 związane są także:

- ograniczanie przyrostu powierzchni uszczelnionych  (omówione w ramach ochrony wód podziemnych)

- likwidacja dzikich składowisk odpadów (omówiona w ramach planu gospodarki odpadami)

- ochrona przyrody, ochrona krajobraz,  zachowanie naturalnego charakteru koryt potoków, ochrona dolin,

#### 2.2.4. Obszary zalewowe

Grupa celów D: zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego

Cel  D1.  Wyeliminowanie zagrożeń wynikających z wylewów rzek i potoków z równoczesnym spełnieniem wymogów ochrony środowiska

Priorytet:

D1/1 Zachowanie niezabudowanych terenów zalewowych

D1/2 Zachowanie terenów podmokłych

Cel D2. Zwiększenie retencyjności

Priorytet:

D2/1. Udział w tworzeniu wojewódzkiego systemu małej retencji

Cel D3. Podniesienie stopnia przygotowania społeczności do zapobiegania i zwalczania NZŚ

D3/1. Upowszechnianie informacji o zasadach postępowania w związku z NZŚ

Cel D4. Stworzenie zintegrowanego systemu informacji o środowisku gminy

D4/1. Udział w systemie REMAS

Tabela 2-11 Zadania inwestycyjne z grupy celów D: zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego

| Nr zadania | Nazwa zadania | W / K | Do realizacji do 2007 r. | Do realizacji do 2011 r. | Szacunkowy łączny koszt realizacji | Zewnętrzne źródła dofinansowania | Partnerzy | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1/11 | Utrzymanie niezabudowanych terenów zalewowych cieków | W | X |  | - |  | RZGW Gliwice | W ramach uaktualnienia planu zagosp. przestrzennego |
| D1/21 | Odtworzenie lasów łęgowych na terenach podmokłych wyłączonych z użytkowania (naturalna sukcesja) | K | X | X | - |  |  | W ramach realizacji planu zalesień (pozyskanie środków po stronie właścicieli gruntów) |
| D2/11 | Konserwacja urządzeń hydrotechnicznych (w tym systemu melioracyjnego) | K | X | X | - | WFOŚiGW | Właściciele/użytkownicy urządzeń | W ramach stwierdzonych potrzeb |
| D2/12 | Określenie statusu prawnego rowów melioracyjnych na terenie gminy | W | X | - | - | Władze samorządowe gminy | Użytkownicy terenów | Zadanie orgabizacyjne nie wymagające angażowania środków finansowych |
| D3/11 | Udostępnienie i sukcesywna aktualizacja materiałów informacyjnych na temat zagrożeń ekologicznych w gminie Chełm i zasad ich wdrażania | W | X | X | 1 000 zł rocznie | PFOŚiGW, |  | Wydanie biuletynu informacyjnego upowszechnione w gminie i jednostkach podległych |
| D4/11 | Wdrożenie komórki informacyjnej REMAS – stanowisko komputerowe z oprogramowaniem oraz przygotowanie pracowników do obsługi systemów | W | X | X | Wg cennika firmy Atmoterm Opole | PFOŚiGW, WFOŚiGW |  |  |

#### 2.2.5. Gleby

Grupa celów E: ochrona gleb

Cel E1.  Przywrócenie pożądanych biologicznych właściwości gleb

Priorytet:

E1/1 Odkwaszenie i detoksykacja gleb

Cel E2.  Zabezpieczenie gruntów przed dewastacją i degradacją

Priorytet:

E2/1 Działania rekultywacyjne i przeciwerozyjne

Tabela 2-12 Zadania inwestycyjne z grupy celów E: ochrona gleb

| Nr zadania | Nazwa zadania | W / K | Do realizacji do 2007 r. | Do realizacji do 2011 r. | Szacunkowy łączny koszt realizacji | Zewnętrzne źródła dofinansowania | Partnerzy | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1/11 | Kontynuacja wapnowania gleb | K | X |  | 0 | WFOŚiGW |  | W ramach uaktualnienia planu zagosp. przestrzennego |
| E2/11 | Zagospodarowanie przyrodnicze terenów dawnych wysypisk śmieci i wyrobisk | W | X | X | 0 |  | Jednostki badawczo - rozwojowe | Własne prace koncepcyjne - kierunek zagospodarowania (do roku 2007), realizacja w zależności od przyjętego kierunku (po roku 2007) zapis w planie zagospodarowania przestrzennego |
| E2/12 | Rekultywacja terenów pogórniczych (w tym regulacja i obwałowanie Potoku Goławieckiego) | K | X | X | 0 | Fundusze celowe | KWK „Ziemowit”, KWK „Piast” | W ramach uaktualnienia planu zagosp. przestrzennego |

#### 2.2.6. Grunty odłogowane

Grupa celów F:  zagospodarowanie gruntów odłogowanych

Cel  F1.  Nierolnicze zagospodarowanie gruntów dotychczas odłogowanych dla kształtowania ładu przestrzennego.

Priorytet:

F1/1 Wykorzystanie gruntów odłogowanych dla zwiększenia lesistości gminy

F1/2 Skierowanie presji urbanizacyjnej i aktywności gospodarczej na tereny porolne

Cel. F2. Wykorzystanie gruntów odłogowanych pod  uprawy nieżywnościowe (produkcja roślin energetycznych)

Priorytet:

F2/1 Przygotowanie i wdrożenie programu upraw

Tabela 2-13 Zadania inwestycyjne z grupy celów F: zagospodarowanie gruntów odłogowanych

| Nr zadania | Nazwa zadania | W / K | Do realizacji do 2007 r. | Do realizacji do 2011 r. | Szacunkowy łączny koszt realizacji | Zewnętrzne źródła dofinansowania | Partnerzy | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1/11 | Podjęcie programu zalesiania gruntów odłogowanych | W | X | X | 72 000 | WFOŚiGW PFOŚiGW |  | W ramach uaktualnienia planu zagosp. przestrzennego |
| F1/21 | Działania na rzecz wprowadzenia skupiskowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej z wysokim udziałem użytków zielonych | W | X | X | - | - |  | W ramach uaktualnienia planu zagosp. przestrzennego |
| F2/11 | Analiza możliwości i wprowadzenie upraw nieżywnościowych (w tym energetyczne) na gruntach nie będących własnością gminy | K | X | X | - | - | Użytkownicy/właściciele terenów | Własne prace koncepcyjne - kierunek zagospodarowania (do roku 2007), realizacja w zależności od przyjętego kierunku (po roku 2007) zapis w planie zagospodarowania przestrzennego |
| F2/12 | Rozpoznanie możliwości wykorzystania gminnych gruntów odłogowanych do upraw przeznaczonych na uprawy nieżywnościowe (w tym energetyczne) | W | X | X | - | - |  | W ramach uaktualnienia planu zagosp. przestrzennego |
| F2/13 | Wprowadzenie na części gminnych gruntów odłogowanych upraw przeznaczonych na uprawy nieżywnościowe (w tym energetyczne) | W/K |  |  |  | Fundusze celowe | Użytkownicy/właściciele terenów, jednostki badawczo - rozwojowe |  |

#### Ochrona przyrody

Grupa celów G: ochrona przyrody

Cel G1.  Zachowanie i odtwarzanie walorów przyrodniczych gminy

Priorytet:

G1/1 Pełne rozpoznanie istniejących walorów przyrodniczych i ich zagrożeń (waloryzacja przyrodnicza gminy)

G1/2 Wprowadzenie prawnych form ochrony przyrody

G1/3 Kreacja walorów przyrodniczych

Cel G2. Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego jako atut rozwojowy gminy

Priorytet:

G2/1 Promocja walorów przyrodniczych

G2/2 Zaadaptowanie walorów przyrodniczych dla potrzeb turystyki i rekreacji

Tabela 2-14 Zadania inwestycyjne z grupy celów G: ochrona przyrody

| Nr zadania | Nazwa zadania | W / K | Do realizacji do 2007 r. | Do realizacji do 2011 r. | Szacunkowy łączny koszt realizacji | Zewnętrzne źródła dofinansowania | Partnerzy | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1/11 | Inwentaryzacja przyrodnicza gminy | W | X | X | 12 000 | WFOŚiGW PFOŚiGW |  | W ramach uaktualnienia planu zagosp. przestrzennego |
| G1/21 | Dążenie do wprowadzenia formy ochrony przyrody (zespół przyrodniczo-krajobrazowy) dla Smutnej Góry | K | X | X | - | - | Wojewoda |  |
| G1/22 | Utworzenie użytku ekologicznego w dolinie Przemszy | W/K |  | X | - | - | Wojewoda |  |
| G1/23 | Dążenie do powołania indywidualnych form ochrony przyrody (np użytki ekologiczne) obejmujących Pacwowe Stawy, Potok Makołowiec i ich sąsiedztwo | W/K |  | X | - | - | Wojewoda |  |
| G1/24 | Objęcie ochroną prawną zabytkowych drzew jako pomniki przyrody (Kopciowice) | W/K | X | X | - | - | Wojewoda |  |
| G1/31 | Przywracanie stanu lasów zgodnego z warunkami siedliskowymi | K | X | X | - | - | Właściciele i dysponenci gruntów |  |
| G1/32 | Tworzenie lub sprzyjanie spontanicznemu odtwarzaniu zadrzewień śródpolnych | W/K | X | X | - | - | Właściciele i dysponenci gruntów |  |
| G1/33 | Uzupełnienie pasów zadrzewień ochronnych wzdłuż istniejących ciągów komunikacyjnych – drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie | W | X | X | - | - | Starostwo powiatowe, Urząd Marszałkowski |  |
| G1/34 | Poprawa stanu sanitarno-zdrowotnego starodrzewi o cechach zabytkowych, zwłaszcza w założeniu parkowym w Kopciowicach | W | X | X |  |  |  |  |
| G1/35 | Realizacja prac przy zalewisku Kudrowiec - zagospodarowanie terenu w kierunku parkowym | K | X | X | Podmiot odpowiedzialny ze realizację i ponoszący koszty - Kompania Węglowa |  |  |  |
| G2/11 | Publikacje popularyzujące walory przyrodnicze gminy, publikacja monograficzna | W |  | X | 10 000 |  | Pozarządowe organizacje ekologiczne, WFOŚiGW | Własne prace koncepcyjne - kierunek zagospodarowania (do roku 2007), realizacja w zależności od przyjętego kierunku (po roku 2007) zapis w planie zagospodarowania przestrzennego |
| G2/12 | Opublikowanie opisów ścieżek dydaktycznych i ścieżek rowerowych | W | X | X | 0 |  |  | W ramach uaktualnienia planu zagosp. przestrzennego |
| G2/21 | Uporządkowanie, powiększenie, tworzenie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych | W/K | X | X |  | Fundusze strukturalne | Inwestorzy, właściciele terenów, Starostwo Powiatowe, Urząd Marszałkowski |  |
| G2/22 | Urządzenie ścieżek rowerowych i ciągów pieszych wraz z punktami widokowymi | W/K |  | X |  | Fundusze strukturalne | Inwestorzy, właściciele terenów, Starostwo Powiatowe, Urząd Marszałkowski |  |
| G2/23 | Wykorzystanie naturalnych uwarunkowań terenu gminy dla stworzenia ośrodka aktywnej rekreacji | W/K | X | X |  | Fundusze strukturalne | Inwestorzy, właściciele terenów, Starostwo Powiatowe |  |
| G2/24 | Dążenie do wykorzystania sąsiedztwa zbiornika „Dziećkowice” jako miejsca rekreacji w zgodzie z wymogami ochrony wód zbiornika | K | X | X |  |  | RZGW Gliwice, Przedsiębiorstwo Usług Wodociągowych HKW Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej |  |

#### 2.2.8. Powietrze atmosferyczne

Grupa celów H: ochrona powietrza

Cel H1.  Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji

Priorytet:

H1/1 Zmniejszenie emisji ze źródeł stacjonarnych

H1/2 Ograniczenie emisji ze źródeł mobilnych poprzez zapewnienie pełnej drożności systemu komunikacyjnego

Tabela 2-15 Zadania inwestycyjne z grupy celów H: ochrona powietrza

| Nr zadania | Nazwa zadania | W / K | Do realizacji do 2007 r. | Do realizacji do 2011 r. | Szacunkowy łączny koszt realizacji | Zewnętrzne źródła dofinansowania | Partnerzy | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1/11 | Zamiana systemów grzewczych z tradycyjnych na ekologiczne | K | X | X | - | WFOŚiGW PFOŚiGW BOŚ | - | - |
| H1/12 | Racjonalizacja zużycia energii | W/K | X | X | - | - | - | Rejestracja zużycia mediów energetycznych i wody, audyty energetyczne |
| H1/13 | Termomodernizacja budynków komunalnych | W | X | X | 90 000 | WFOŚiGW PFOŚiGW BOŚ | - |  |
| H1/14 | Zintensyfikowanie kontroli podmiotów gospodarczych emitujących zanieczyszczenia do powietrza | K | X | X | - | - | - |  |
| H1/21 | Budowa, remonty i modernizacja dróg gminnych | W | X | X | 1 600 000 | Fundusze celowe, fundusze strukturalne | - | m.in. w związku z remontem i odbudową nawierzchni w ramach inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej |
| H1/22 | Rozbudowa systemu dróg ponadgminnych i modernizacja dróg wojewódzkich | K | X | X | 0 | - | Wojewódzki Zarząd Dróg, starostwo powiatowe- |  |

#### 2.2.9. Hałas

Grupa celów I: ochrona przed hałasem

Cel  I1.  Zachowanie sprzyjającego klimatu akustycznego

Priorytet:

I1/1 Ograniczanie uciążliwości akustycznych związanych z transportem kołowym

I1/2 Tworzenie stref ciszy na terenie gminy

Tabela 2-16 Zadania inwestycyjne z grupy celów I: ochrona przed hałasem

| Nr zadania | Nazwa zadania | W / K | Do realizacji do 2007 r. | Do realizacji do 2011 r. | Szacunkowy łączny koszt realizacji | Zewnętrzne źródła dofinansowania | Partnerzy | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I1/11 | Minimalizacja emisji hałasu komunikacyjnego poprzez budowę ekranów akustycznych wzdłuż tras komunikacyjnych dla ochrony zabudowy mieszkaniowej oraz terenów sąsiadujących zwłaszcza przy planowanych trasach komunikacyjnych | K | X | X | - | - | Śląski Związek Gmin i Powiatów, Starostwo Powiatowe |  |
| I1/12 | Wykonanie map akustycznych dla terenów położonych przy drogach krajowych i wojewódzkich | K | X | X | - | - |  |  |
| I1/13 | Opracowanie programu ochrony przed hałasem | K | X | X | - | - |  |  |
| I1/14 | Ograniczenie ruchu ciężkiego sprzętu i samochodów ciężarowych w terenach zabudowanych | K | X | X | + | - | Wojewódzki Zarząd Dróg, starostwo powiatowe |  |

#### 2.2.10. Edukacja ekologiczna

#### Grupa celów J:  edukacja ekologiczna

Cel J1. Upowszechnienie edukacji ekologicznej dla mieszkańców gminy

Priorytet:

J1/1 Edukacja ekologiczna dla dorosłych mieszkańców gminy

J1/2 Edukacja ekologiczna młodzieży w systemie szkolnym i pozaszkolnym

Cel J2. Uzyskanie ważnej pozycji w regionalnym systemie edukacji ekologicznej

Priorytet:

J2/1 Zachowanie statusu  Ośrodka Edukacji Ekologicznej

Tabela 2-17 Zadania inwestycyjne z grupy celów J: edukacja ekologiczna

| Nr zadania | Nazwa zadania | W / K | Do realizacji do 2007 r. | Do realizacji do 2011 r. | Szacunkowy łączny koszt realizacji | Zewnętrzne źródła dofinansowania | Partnerzy | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J1/11 | Ustawiczna akcja informacyjna na temat ochrony powietrza, wód, gleb, zasobów przyrody ożywionej, krajobrazu oraz klimatu akustycznego | W | X | X | 4 000 | - | - | artykuły w prasie lokalnej, edukacja w szkole, współpraca z ośrodkiem edukacji; finansowanie z puli wydatków na edukację |
| J1/12 | Edukacja ekologiczna nauczycieli | W | X | X | 4 000 | - | - |  |
| J1/13 | Promowanie zamiany indywidualnych systemów grzewczych z tradycyjnych, węglowych na ekologiczne | K | X | X | - | - | - |  |
| J1/14 | Promowanie działań na rzecz termomodernizacji budynków prywatnych | K | X | X | - | - | - |  |
| J1/15 | Promowanie inicjatyw na rzecz wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii cieplnej na terenie gminy, w tym biomasy | K | X | X | - | -- | - |  |
| J1/21 | Realizacja programu edukacji ekologicznej dla szkół podstawowych i gimnazjów | W | X | X | 6 000 | - | - |  |
| J1/22 | Urządzenie ścieżek przyrodniczych na terenie gminy | W/K | X | X | 10 000 | - | - |  |
| J1/23 | Organizacja imprez proekologicznych (wystawy, konkursy, akcje w ramach Dnia Ziemi itd.) | W | X | X | 4 000 | - | - |  |
| J2/11 | Promocja działalności Ośrodka Edukacji Środowiskowej | K | X | X | - | - | - |  |

#### 2.2.11. Infrastruktura związana z ochroną środowiska

W tabeli 2-14 zestawiono zadania, głównie inwestycyjne, związane z infrastrukturą służącą pośrednio lub bezpośrednio ochronie środowiska. Każde z tych zadań było uprzednio wykazane w jednej z powyższych tabel 2-4 ÷ 2-13.

Tabela 2-18 Zadania inwestycyjne związane z infrastrukturą służącą pośrednio lub bezpośrednio ochronie środowiska

| Nr zadania | Nazwa zadania | W / K | Do realizacji do 2007 r. | Do realizacji do 2011 r. | Szacunkowy łączny koszt realizacji | Zewnętrzne źródła dofinansowania | Partnerzy | Uwagi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1/22 | Urządzenie planowanej obwodnicy Bierunia i drogi Tychy - Kraków zgodnie z wymogami ochrony środowiska i krajobrazu | K | X | X | 0 | 0 | Starostwo powiatowe | Odpowiednie rozwiązania muszą być przewidziane w projektach |  |
| B2/11 | Remont i modernizacja sieci wodociągowej, w tym ograniczenie awaryjności | W | X | X | Koszty ujęte w planie inwestycyjnym RPWiK | WFOŚiGW Środki unijne | RPWiK Katowice |  |  |
| B2/12 | Wymiana sieci z azbestocementu | W | X | X |  |  |  |  |  |
| B2/13 | Rozbudowa systemu wodociągowego | W | X | X |  |  |  |  |  |
| B2/21 | Minimalizowanie przyrostu powierzchni uszczelnionych na obszarach nowej zabudowy | W | X | X | 0 | - |  | Zapisy w planie zagosp. przestrz. |  |
| C1/11 | Budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości 2500 m3/d | W | X | - | 5 876 000 | GFOŚ WFOŚiGW | - |  | - |
| C1/12 | Kanalizacja sanitarna dla gminy | W | X | X | 26 475 845 | GFOŚ WFOŚiGW Fundusze unijne | - |  | - |
| C1/21 | Instalacja urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji deszczowej | W/K | - | X | 250 000 | Adekwatnie do zakresu odpowiedzialności | Zarządy dróg |  | Dotyczy głównie dróg ponadgminnych, ewentualne nakłady finansowe po roku 2007 w przypadku rozpoznania potrzeb |
| C1/22 | Rozpoznanie potrzeb w zakresie odprowadzania i podczyszczania wód opadowych, zwłaszcza z istniejących dróg i parkingów | W | - | X | 20 000 | WFOŚiGW | - |  | Dotyczy infrastruktury gminnej |
| C1/23 | Instalacja urządzeń podczyszczających na istniejącej sieci odwodnieniowej dróg gminnych | W | - | X | Koszt do oszacowania na podstawie C1/22 | WFOŚiGW | - |  |  |
| C1/24 | Realizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi (w zależności od potrzeb) |  | - | X | Koszt do oszacowania na podstawie C1/22 | WFOŚiGW |  |  |  |
| C1/25 | Konserwacja rowów komunalnych | W | - | X | - | - | - |  | wg potrzeb - do ustalenia |
| D2/11 | Konserwacja urządzeń hydrotechnicznych | K | X | X | 0 | - | Właściciele/użytkownicy urządzeń |  | Zadanie w gestii Zarządu Województwa |
| H1/12 | Termomodernizacja budynków komunalnych | W | X |  | 90 000 | WFOŚiGW PFOŚiGW BOŚ | - |  | Dotyczy remontów w obiektach użyteczności publicznej |
| H1/21 | Budowa, remonty i modernizacja dróg gminnych | W | X | X | 1 600 000 | - | - |  | m.in. w związku z remontem i odbudową nawierzchni w ramach inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej |
| H1/22 | Rozbudowa systemu dróg ponadgminnych | K | X | X | 0 |  | Zarządy dróg – powiatowy, wojewódzki i krajowy |  |  |
| I1/11 | Minimalizacja emisji hałasu komunikacyjnego poprzez budowę ekranów akustycznych wzdłuż tras komunikacyjnych dla ochrony zabudowy mieszkaniowej oraz terenów sąsiadujących | K |  | X |  |  | Śląski Związek Gmin i Powiatów, Starostwo Powiatowe |  | Instalację ekranów akustycznych należy przewidzieć w pracach projektowych |

## Harmonogram uruchamiania środków finansowych

W poniższej tabeli (Tabela 3-1) zestawiono zadania inwestycyjne związane z ochroną środowiska w rozbiciu na poszczególne grupy celów. Planowane środki finansowe zostały pogrupowane na dwa okresy, tj.:

- nakłady finansowe na lata 2004-2007 w rozbiciu na środki własne oraz zewnętrzne

- nakłady finansowe na lata 2008-2011.

Zadania własne (inwestycyjne) zostały wyróżnione i oznaczone literą W.

W uwagach scharakteryzowano cel oraz kierunki na które zostaną przeznaczone planowane środki finansowe w ramach realizacji danego zadania.

Tabela (Tabela 3-2) zawiera zadania inwestycyjne w zakresie infrastruktury związanej z ochroną środowiska w rozbiciu na poszczególne grupy celów.

Tabela 3-19 Harmonogram realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska

Tabela 3-20 Zadania inwestycyjne w zakresie infrastruktury związanej z ochroną środowiska w rozbiciu na poszczególne grupy celów

### 3.1 Prognoza dochodów i wydatków na lata 2004-2007

W celu dokonania wieloletnich projekcji dochodów i wydatków budżetowych uwzględniających trendy i kierunki rozwoju ekonomicznego gminy został opracowany zestaw założeń. Podstawą do opracowania jest projekt budżetu na rok 2003, który został przygotowany w oparciu o najbardziej aktualne wytyczne Ministerstwa Finansów, ale w sposób syntetyczny.

Dochody budżetowe 2004-2007

- Jako podstawę planowania przyjęto dochody z projektu budżetu na rok 2003,

- Zaplanowano wzrost poszczególnych źródeł dochodów o wskaźnik inflacji,

- Prognozowana inflacja

| Wyszczególnienie | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) | 3,2% | 3,1% | 2,9% | 2,5% |

Źródło: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową i szacunki własne

Wydatki budżetowe

- Jako podstawę planowania przyjęto wydatki budżetowe na rok 2003,

- Zaplanowano wzrost poszczególnych grup wydatków bieżących o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja),

- Zaplanowano wzrost wydatków majątkowych o wskaźnik wzrostu cen produkcji przemysłowej,

- Prognoza wskaźników:

| Wyszczególnienie | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) | 3,2% | 3,1% | 2,9% | 2,5% |
| Wskaźnik wzrostu cen produkcji przemysłowej | 2,0% | 1,5% | 2,0% | 2,0% |

Źródło: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową i szacunki własne

Prognozę budżetu gminy przedstawia tabela (Tabela 3-3).

Tabela 3-21 Prognoza budżetu gminy Chełm Śląski na lata 2004-2007.

| Wyszczególnienie | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DOCHODY | 11 792 823 | 12 166 952 | 12 546 271 | 12 923 683 |
| WŁASNE | 8 551 905 | 8 825 566 | 9 107 984 | 9 399 440 |
| SUBWENCJE | 2 871 813 | 2 960 840 | 3 046 704 | 3 122 872 |
| DOTACJE | 369 104 | 380 546 | 391 582 | 401 372 |
| PRZYCHODY | 0 | 9 350 157 | 9 041 824 | 0 |
| w tym kredyt/pożyczka | 0 | 4 425 500 | 2 784 600 | 0 |
| w tym nadwyżka z lat ubiegłych | 0 | 4 924 657 | 6 257 224 | 0 |
| WYDATKI | 11 792 823 | 21 185 197 | 20 936 700 | 12 202 674 |
| Wydatki bieżące | 10 990 443 | 11 331 147 | 11 659 750 | 11 951 244 |
| w tym na obsługę długu | 0 | 40 798 | 126 627 | 153 417 |
| Wydatki majątkowe | 802 380 | 9 854 050 | 9 276 950 | 251 430 |
| ROZCHODY | 0 | 331 913 | 651 395 | 721 010 |
| WYNIK | 0 | 0 | 0 | 0 |

Z przedstawionego w rozdziale 3. harmonogramu wydatków na ochronę środowiska w latach 2004-2007 wynikają następujące wnioski:

| Wyszczególnienie | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wydatki na ochronę środowiska | 429 500 | 9 772 550 | 9 194 950 | 328 000 | 19 725 000 |
| wydatki bieżące | 14 500 | 18 500 | 18 000 | 18 000 | 19 656 000 |
| wydatki majątkowe | 415 000 | 9 754 050 | 9 176 950 | 310 000 | 69 000 |

- wydatki majątkowe na gospodarkę wodno-ściekową stanowią ponad 96% ogółu wydatków majątkowych w latach 2005-2006,

- wydatki na ochronę środowiska przekraczają możliwości finansowe gminy, stąd konieczne jest pozyskanie środków zewnętrznych, głównie preferencyjnych pożyczek z WFOŚiGW,

- rozkład środków na lata podyktowany jest możliwością pozyskania preferencyjnych pożyczek na dofinansowanie inwestycji w gospodarce ściekowej), głównie w latach 2004-2006,

- wspomaganie się kredytami i pożyczkami nie spowoduje przekroczenia wartości granicznych (15% przy wskaźniku zadłużenia 2 i 60% przy wskaźniku możliwości zadłużania). Wskaźnik zadłużenia 2 nie przekracza w żadnym z analizowanych lat wysokości 6,8%, a wskaźnik możliwości zadłużenia 54,8%.

# CZĘŚĆ II. PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

## 4. Plan gospodarki odpadami

### 4.1. Wstęp

Podstawą planu gospodarki odpadami dla gminy Chełm Śląski są analizy i zalecenia zawarte w dokumencie „Strategia gospodarki odpadami komunalnymi w województwie śląskim”, przyjętej w 2000 roku. W strategii przewidziano zredukowanie – w skali województwa – ilości odpadów organicznych pochodzenia naturalnego kierowanych na składowiska w roku 2010 do około 22 % wielkości wyjściowej.  Wszystko to oznacza, że gmina Chełm Śląski zobowiązana jest do podjęcia działań zmierzających do zmniejszenia ogólnej ilości odpadów kierowanej na składowiska, w tym do redukcji odpadów biodegradowalnych.

Rodzaje i zakres zadań w zakresie gospodarki odpadami powinny być zgodne z kierunkami określonymi w „II Polityce ekologicznej państwa” (punkty 85-87), w „Polityce ekologicznej państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010” (punkty 4.4), oraz „Krajowym planem gospodarki odpadami”. Należy w pełni uwzględnić także obowiązki gminy wynikające z „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Zakres niniejszego planu  wynika z zapisów Ustawy o odpadach, ponadto zgodny jest z projektowanym Rozporządzeniem MŚ w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami. Niniejszy plan uwzględnia wydatki gminy Chełm Śląski – dotychczasowe oraz przewidywane w planach budżetowych.

### 4.2. Analiza stanu gospodarki odpadami

Usługi w zakresie zbierania i wywozu odpadów komunalnych świadczą następujące przedsiębiorstwa:

| L.p. | Nazwa firmy | Adres | Zakres zezwolenia | Data ważności koncesji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zakład Oczyszczania Miasta Mysłowice | Mysłowice, ul. Stadionowa 11 | Zbieranie i transport odpadów komunalnych |  |
| 2 | Zakład Oczyszczania Miasta ECO-ZAG | 43-100 Tychy ul. Długa 200 | j.w. | 07.06.2006r. |
| 3 | PHU EFEKT | 41-407 Imielin, ul. Żeńców 32 | j.w. | 30.08.2003r. |
| 4 | Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. | 32-602 Oświęcim, ul. Bema 12A | j.w. | 29.06.2003r. |
|  | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jan Laszuk – Zakład Pracy Chronionej | 41-902 Bytom ul. Mickiewicza 12 | j.w | 10.08.2005r. |
|  | MPGO Master Sp. z o.o. | 43-100 Tychy ul. Grota Roweckiego 44 | Uzgodnione zasady współpracy – gmina jest jednym z udziałowców |  |

Zbiórką i systemem odbioru odpadów objętych jest ogółem 945 podmiotów (liczba umów). Umowy obejmują 3 453 osoby przy czym wykorzystywanych 1032 pojemniki i 29 kontenerów. Spośród obowiązujących umów 910 dotyczy gospodarstw domowych natomiast 35 dotyczy wytwórców  instytucjonalnych (administracja, zakłady pracy, indywidualni przedsiębiorcy).

Jak wynika z praktycznych doświadczeń przedsiębiorców zajmujących się wywozem odpadów z innych gmin regionu, w tym gmin ościennych, produkcja odpadów komunalnych powinna wynieść ok. 1,56 m3/osoba/rok przy współczynniku wagowym 0,147 Mg/m3. W gminie Chełm Śląski w 2002 roku odebrano 8,5 dam3 odpadów komunalnych (wg danych ZOM Mysłowice) co oznacza 1249,5 Mg. Liczby te oznaczają, że w świetle zawartych umów w gminie Chełm Śląski odbiera się 2,46m3/osoba/rok co stanowi prawie 158% przeciętnej wielkości dla mieszkańców obsługiwanych przez ZOM Mysłowice. Oznaczałoby to, że liczba mieszkańców wykazana w umowach jest znacząco zaniżona w porównaniu z  rzeczywistą liczbą mieszkańców korzystających z pojemników i kontenerów. Jeśli przyjąć za podstawę objętość wynoszącą 1,56 m3/osoba/rok można oszacować rzeczywistą liczbę osób objętych zbiórką odpadów wynoszącą ponad 5 400 osób, czyli prawie całą ludność gminy. Do tego samego wniosku prowadzi analogiczne obliczenie w świetle wskaźników proponowanych w planie gospodarki odpadami województwa śląskiego dla gminy wiejskiej województwa wg którego łączna masa odpadów w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi 0,213 Mg/rok. Przyjmując współczynnik wagowy jako 0,147 Mg/m3 otrzymujemy wówczas 1,45 m3/osoba/rok. Oznaczałoby to, że praktycznie wszyscy mieszkańcy gminy korzystają już z systemu zbiórki odpadów.

Jeśli natomiast przyjąć dla gminy Chełm Śląski wskaźnik taki, jak dla małych miast, wynoszący wg wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 0,367 Mg/rok, to objętość wytwarzanych odpadów wynosiłaby 2,50 m3/osoba/rok. W tej sytuacji rzeczywista liczba mieszkańców obsługiwanych przez przedsiębiorstwa byłaby zgodna z zapisami zawartymi w umowach.

W świetle przytoczonych obliczeń można wyciągnąć następujące wnioski:

- ustalenie rzeczywistego współczynnika dla gminy Chełm Śląski wymagałoby prac studialnych oraz badawczych,

- należy wprowadzić mechanizm porządkujący zbiórkę odpadów, gwarantujący ponoszenie przez mieszkańców opłat za realnie świadczone usługi.

Optymalnym rozwiązaniem powinno być wprowadzenie systemu, który przy uwzględnieniu stałej opłaty zachęcałby równocześnie do segregacji odpadów oraz redukcji ich strumienia

Odpady komunalne powstające na terenie gminy są w niewielkim stopniu objęte systemem segregacji. Z szacunkowych danych (informacja ZOM Mysłowice o wielkości i składzie strumienia odpadów oraz wskaźniki przyjmowane za planem gospodarki odpadami województwa śląskiego) wynika, że selektywną zbiórką i odzyskiem objętych jest niw więcej niż 1,3 % odpadów szklanych powstających w gminie oraz poniżej 1% odpadów z makulatury i tworzyw sztucznych. Odpady metalowe w ogóle nie są objęte systemem segregacji i odzysku.

Zgodnie z danymi zbiorczymi za rok 2002 (wg danych ZOM Mysłowice), w gminie Chełm Śląski powstaje rocznie 1249,5 Mg odpadów. Skład morfologiczny odpadów komunalnych wg ZOM Mysłowice jest następujący:

Tabela 4-22. Skład morfologiczny odpadów komunalnych w gminie Chełm – wg ZOM Mysłowice, dane za 2002 rok

| Ilość odpadów [Mg/rok] | Skład morfologiczny [Mg/rok] |  |  |  |  |  |  | Udział odpadów niebezpiecznych (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Papier | Tworzywa sztuczne | Szkło | Tekstylia | Metale | Pozostałe odpady organiczne | Pozostałe odpady nieorganiczne |  |
| 1250 | 140 | 80 | 190 | 40 | 60 | 400 | 350 | 2 |

Tabela 4-23. Prognozowane wskaźniki poszczególnych grup odpadów (udział % w ogólnej masie odpadów) w gminie Chełm Śląski – dane wg ZOM Mysłowice

| Lata | Papier | Tworzywa sztuczne | Szkło | Tekstylia | Metale | Pozostałe odpady organiczne | Pozostałe odpady nieorganiczne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 14 | 15 | 4 | 5 | 3 | 29 | 30 |
| 2010 | 15 | 15 | 3 | 4 | 3 | 28 | 32 |
| 2015 | 16 | 16 | 2 | 3 | 3 | 27 | 33 |

Tabela 4-24. Prognozowany skład morfologiczny odpadów komunalnych w gminie Chełm – wg ZOM Mysłowice.

| Rok | Ilość odpadów [Mg/rok] | Skład morfologiczny [Mg/rok] |  |  |  |  |  |  | Udział odpadów niebezpiecznych (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Papier | Tworzywa sztuczne | Szkło | Tekstylia | Metale | Pozostałe odpady organiczne | Pozostałe odpady nieorganiczne |  |
| 2005 | 1600 | 220 | 80 | 240 | 50 | 60 | 470 | 480 | 2 |
| 2010 | 1770 | 260 | 70 | 260 | 50 | 50 | 510 | 570 | 2 |
| 2015 | 1930 | 310 | 60 | 310 | 60 | 40 | 520 | 630 | 2 |

Gromadzenie odpadów wielkogabarytowych odbywa się w ramach akcji wywozowych, dwa razy do roku. Odpady wielkogabarytowe są demontowane, elementy stanowiące surowce wtórne są przygotowywane do sprzedaży, natomiast części nieużyteczne kierowane są na składowisko. Gruz budowlany wywożony jest indywidualnie na składowisko odpadów. Odpady z terenów zieleni są kompostowane na terenie gminy.

Na terenie gminy nie jest prowadzona zbiórka odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych. Przyjmując wskaźniki zawarte w „Kompleksowym programie gospodarki odpadami niebezpiecznymi w Polsce południowej”, roczną ilość odpadów niebezpiecznych powstających w gospodarstwach domowych na terenie gminy Chełm Śląski oszacowano na 7,2 tony.

W poniższej tabeli zestawiono przybliżoną strukturę odpadów niebezpiecznych.

Tabela 4-25. Przybliżona struktura odpadów niebezpiecznych

| Kod odpadu | Nazwa odpadu | Udział procentowy |
| --- | --- | --- |
| 20 01 26 | Oleje i tłuszcze | 8,1 |
| 20 01 27 | Farby i lakiery | 48,2 |
| 20 01 27 | lepiszcza i żywice, opony samochodowe i inne niesklasyfikowane odpady niebezpieczne | 7,6 |
| 20 01 13 | rozpuszczalniki | 3,7 |
| 20 01 14 | kwasy | 0,8 |
| 20 01 15 | alkalia |  |
| 20 01 31 | leki i środki kosmetyczne | 4,3 |
| 20 01 19 | środki ochrony roślin i konserwacji drewna | 3,6 |
| 20 01 33 | baterie | 16,3 |
| 20 01 21 | lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 1,1 |
| 16 05 07 | chemikalia | 3,0 |
|  | środki czyszczące i zabezpieczające | 3,3 |
|  | Razem | 100 |

W powyższych bilansach nie uwzględniono odpadów różnego pochodzenia i o różnym charakterze, pojawiających się przy drogach wojewódzkich i powiatowych.  Istnieją podstawy by uznać, że niektóre dzikie wysypiska usytuowane przy drogach powstają z odpadów przywożonych spoza terenu gminy. Zapobieganie powstawaniu tego rodzaju wysypisk wykracza poza aktualne możliwości gminy, natomiast sam problem wymaga podjęcia działań na poziomie powiatu i województwa.

Niezależnie od pochodzenia (z terenu gminy lub spoza jej terenu) nielegalnie składowanych odpadów, problem dotyczy głównie następujących miejsc:

- Chełm Śląski ul. Czerniny – wysypisko o powierzchni ok. 150 m2 i szacowanej objętości zgromadzonych odpadów około 100 m3,

- Kopciowice rejon ul. Kolonia Leśna – wysypisko o powierzchni ok. 300 m2 i szacowanej objętości zgromadzonych odpadów około 180 m3,

W powyższych miejscach składowane są głównie:

- odpady kubaturowe użytku domowego, jak uszkodzony sprzęt gospodarstwa domowego, stare meble, pudła, piece, grzejniki, telewizory itd.,

- odpady drobne (gruz z rozbiórek, popiół ze spalania węgla, stłuczka szklana),

- odpady organiczne z gospodarstw domowych i odpady zielone,

- odpady opakowaniowe po środkach chemicznych.

Istotnym elementem działań zmierzających do zmniejszenia obciążenia środowiska gminy nielegalnie składowanymi odpadami są coroczne akcje „Sprzątania Świata” prowadzone z udziałem młodzieży szkolnej i władz gminnych.

Gmina prowadzi akcje edukacyjne na temat racjonalizacji gospodarki odpadami komunalnymi.

### 4.3. Prognozowane zmiany w gospodarce odpadami

Ustawa z dnia 11 maja 2001 o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, jak również ustawa z dnia 11 maja 2001 o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej stwarzają warunki dla zmiany udziału opakowań z różnych materiałów oraz dla wzrostu zainteresowania odzyskiem opakowań. Te przesłanki obok obserwowanych w ostatnich latach zmian w ilości i składzie powstających odpadów komunalnych, zarówno w skali kraju jak powiatu, pozwalają prognozować następujące tendencje zmian w strumieniu odpadów w perspektywie do 2010 roku:

- nieznaczny wzrost ogólnej ilości odpadów

- wzrost ilości tworzyw sztucznych w najbliższych latach, a następnie stabilizacja poziomu

- stały wzrost ilości szkła w odpadach

- stały, systematyczny wzrost ilości papieru i tektury,

- nieznaczny wzrost ilości metali

- stały wzrost ilości odpadów tekstylnych,

- stały, niewielki wzrost frakcji organicznej w postaci odpadów spożywczych.

- zmniejszanie się ilości frakcji mineralnej, m.in. w związku z ograniczaniem spalania węgla

- złagodzenie problemu nielegalnego „importu” odpadów (dzikie wysypiska przydrożne) dzięki wprowadzaniu systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami w skali ponadlokalnej

W niżej podanych  prognozach ilościowych przyjęto założenie zerowego przyrostu naturalnego na terenie gminy pomimo, że w ostatnich latach liczba ludności ulegała systematycznemu zmniejszaniu. Istnieją jednak przesłanki by oczekiwać, że obszar gminy Chełm Śląski – o coraz czystszym środowisku i dogodnym położeniu w sąsiedztwie aglomeracji górnośląskiej, dobrze z nią skomunikowany - stanie się w nieodległej przyszłości atrakcyjnym miejscem dla mieszkalnictwa i usług, w tym rekreacyjnych. Tym samym, tendencja spadku liczebności mieszkańców (oraz  osób odwiedzających gminę) może zostać powstrzymana.

Zakłada się, że do roku 2007 wzrost ogólnej ilości odpadów będzie wynosił około 0,8 %, natomiast  od 2008 r. – 1 %. Zgodnie z tym założeniem, w roku 2006 w gminie Chełm Śląski powstanie 950 ton odpadów, natomiast w roku 2010 - 1040 ton.

Przybliżony udział poszczególnych frakcji odpadów jest następujący:

| Rok | Frakcja odpadów |  |  |  | Odpady niebezpieczne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Papier i tektura | Tworzywa sztuczne | Szkło | organiczne |  |
|  | [ton] |  |  |  |  |
| 2001 | 140 | 96 | 95 | 265 | 7,2 |
| 2006 | 162 | 99 | 110 | 265 | 7,7 |
| 2011 | 175 | 103 | 125 | 270 | 8,1 |

Zgodnie z aktualnymi szacunkami, w skali kraju do odzysku nadaje się około 32 % papieru i tektury, 30 % tworzyw sztucznych oraz  50 % szkła zawartych w odpadach komunalnych. Można spodziewać się, że w nadchodzących latach procentowy udział a zarazem bezwzględna wielkość frakcji odpadów nadających się do odzyskania w systemie selektywnego gromadzenia będzie rosnąć. Do roku 2011 proporcje te mogą zmienić się na, odpowiednio, 38 %, 38 % i  55 %. Oznacza to, że w system  segregacji i odzysku odpadów w gminie, zwłaszcza w odniesieniu do tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury,  posiada jeszcze znaczne rezerwy.

W nadchodzących latach należy spodziewać się zwiększenia strumienia odpadów  zawierających azbest, głównie w postaci zużytych materiałów azbestowo-cementowych pochodzących z rozbiórki i remontów budynków. Nie jest natomiast przewidywane pojawienie się elementów azbestowo-cementowych pochodzących z planowanych remontów i modernizacji sieci wodociągowych na terenie gminy, ponieważ materiał ten pozostawiany jest w gruncie.

### 4.4. Propozycje działań zmierzających do poprawy stanu gospodarki odpadami

#### 4.4.1. Propozycja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

System gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Chełm Śląski będzie funkcjonował w ramach porozumienia międzygminnego z udziałem następujących gmin: Tychy, Bieruń, Lędziny, Bojszowy, Kobiór, Wyry, Imielin i Chełm Śląski. Koordynatorem systemu będzie MPGO „Master” Sp. z o.o. zarejestrowane w Tychach przy ul. Grota Roweckiego 44. System zbudowany zostanie w oparciu o istniejące składowisko w Tychach Urbanowicach przy ul. Serdecznej, przewidzianym do rozbudowy.

Tabela 4-26. Charakterystyka składowiska w Tychach Urbanowicach

| Rozpatrywany okres | Stan prawny | Pojemność całkowita kwater | Dane techniczne | Urządzenia do przeróbki odpadów | Kwatera na odpady niebezpieczne | Monitoring składowiska |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stan obecny (sierpień 2003) | Aktualne pozwolenia, Przegląd ekologiczny 2002 r. Rozbudowa składowiska – warunki zabudowy decyzja Prezydenta Miasta Tychy nr II/AR.BCh.7331-602/00/01 z dnia 18.04.2001, pozwolenia na budowę decyzja Prezydenta Miasta Tychy nr II/AR.BCh.73531-186/01/02 z dnia 19.04.2002, | 580 tys. m3 | Powierzchnia całkowita 4,5 ha (w tym 2,3 nieczynne). 2 kwatery (w tym jedna zamknięta). Uszczelnienie: 2 warstwy folii PEHD 1,5 mm, drenaż odcieków odwodnienie, odgazowywanie, waga, doprowadzona energia | Sortownia: powierzchnia 0,5 ha, hala, place składowe | brak | Badania odcieków, piezometry |
| Stan docelowy |  | 1425 tys. m3 | Powierzchnia całkowita 7,34 ha. | Sortownia: linia sortownicza (5 przenośników taśmowych, trybuna sortownicza na 5 stanowisk, prasa hydrauliczna z automatycznym wiązaniem beli, 4 boksy na odpady na i po segregacji), wydajność – 6000 ton/rok Instalacja odgazowania składowiska (2004r.), Zakład przeróbki odpadów (2006-2010r.) na 80 tys. Mg/rok, kompostownia (2006r.) | Budowa kwatery na odpady pochodzące z RZO (baterie, akumulatory, opakowania po farbach, świetlówki, olej przepracowany, filtry itp.) | Zgodnie z przepisami |

Przewidywany jest mieszany system odbioru i segregacji odpadów komunalnych obejmujący wszystkich mieszkańców gminy na obszarach zabudowy indywidualnej polegać on będzie na segregacji odpadów „u źródła” natomiast w miejscach występowania skupisk ludności (zabudowa wielorodzinna, instytucje użyteczności publicznej) system gniazdowy.

Segregacja „u źródła”

Wyposażenie mieszkańców zabudowy jednorodzinnej w biodegradowalne oznaczone kolorystycznie i opisane worki foliowe do gromadzenia poszczególnych rodzajów surowców wtórnych: szkła, makulatury, tworzyw sztucznych, puszek metalowych. Na terenie działania MPGO „Master” sprawdziły się rozwiązania polegające na dostarczaniu worków HDPE lub LDPE o pojemności 110 l, jak również system pojemników typu „dzwon” o pojemności 1,4 m3.

Gniazdowy system segregacji

Planowane jest zaopatrzenie ludności w pojemniki specjalistyczne PO - 1,1 m3 (1 komplet obejmujący 3 pojemniki) lub pojemników typu STOKHOLM (w skład kompletu wchodzi pojemnik na szkło opakowaniowe, makulatura oraz tworzywa). Planuje się aby w systemie gniazdowym jeden komplet pojemników przypadał na 500 osób.

Harmonogramy i zasady odbioru surowców gromadzonych w obu systemach określone zostaną w umowie między firmą lub firmami realizującymi zadanie i gminą.

Elementem systemu gospodarki odpadami będą także harmonogramy wywozu odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlano – remontowych. Odpady te przewożone będą na wydzielone miejsca np. w obrębie składowiska w Tychach Urbanowicach.

Odpady niebezpieczne będą odbierane od mieszkańców oraz przedsiębiorstw przez wyspecjalizowane firmy i za ich pośrednictwem przekazywane do utylizacji lub (po roku 2007) ewentualnie na GPZON.

Oprócz rozwiązań przewidzianych w skali powiatu, na poziomie gminy Chełm Śląski przewiduje się rozwi ązania szczegółowe dotyczące odpadów niebezpiecznych, odpadów organicznych, odpadów opakowaniowych i osadów ściekowych. Szczególnym rodzajem odpadów niebezpiecznych są materiały zawierające azbest.  Działania zmierzające do usuwania elementów azbestowych ze środowiska oraz do ich bezpiecznego składowania wymagać będą skoordynowania w ramach oddzielnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, realizowanego na różnych poziomach, od ogólnokrajowego, poprzez wojewódzki, powiatowy, po gminny.

Dla uporządkowania gospodarki odpadami biodegradowalnymi (innymi niż niebezpieczne) nie zawsze  konieczny jest ich wywóz poza teren gminy. Docelowym elementem systemu będzie w tym przypadku, indywidualne kompostowanie części odpadów organicznych i odpadów zielonych w ogródkach przydomowych.  Należy przewidywać, że jedynie część gospodarstw domowych przystąpi do systemu wywozu odpadów biodegradowalnych do kompostowni np. do powstającej kompostowni przy składowisku w Tychach Urbanowicach. Z uwagi na to, że Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami zakłada możliwość powstania spalarni odpadów, należy brać pod uwagę ewentualność docelowej przebudowy systemu w zakresie zbiórki i wywozu frakcji palnej.

Po uruchomieniu oczyszczalni ścieków, w miarę rozwoju  sieci kanalizacyjnej, powstawać będzie coraz większa ilość osadów ściekowych. Należy uwzględnić zarówno możliwość wykorzystania ich na miejscu na potrzeby upraw nieżywnościowych jak i wywożenie do kompostowni zlokalizowanej poza terenem gminy lub spalarni.

Integralną częścią systemu będą działania, podejmowane na terenie gminy, nakierowane na zmniejszenie ilości odpadów komunalnych. Służyć temu będzie: propagowanie odpowiednich postaw społecznych poprzez działalność edukacyjną oraz propagowanie indywidualnego kompostowania odpadów organicznych i odpadów zielonych.

Gospodarka odpadami opakowaniowymi opierać się będzie na oddzielnym planie. Stworzony zostanie system oferujący usługi w tym zakresie. Wiąże się to z potrzebą rozwoju odpowiedniego zaplecza technicznego w zakresie selektywnego gromadzenia (odpowiednia ilość pojemników), zbiórki i transportu odpadów w ramach współpracy ze specjalistycznymi przedsiębiorstwami (np. Master Sp. z o.o. lub ZOM Mysłowice).

Pomimo, że w Chełmie Śląskim stosunkowo niewielkie było wykorzystanie azbestu i materiałów azbestocementowych w infrastrukturze (jeśli nie liczyć podziemnych instalacji wodociągowych), to jednak na gminie spoczywa obowiązek włączenia się w systemowe działania w zakresie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Integralnym elementem systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Chełm Śląski będzie zarządzanie strumieniem odpadów komunalnych w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Środowiskowego (ZSZŚ). System obejmie również odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne, powstające poza strumieniem komunalnym. Zadaniem gminy będzie weryfikacja i ustawiczny nadzór nad wytwórcami tych odpadów oraz opiniowanie zagospodarowywania i unieszkodliwiania tych odpadów w ramach ZSZŚ.

Jednym z elementów zarządzania będzie weryfikacja podmiotów gospodarczych i właścicieli nieruchomości pod kątem realizacji zapisów Ustawy o utrzymaniu porządku w gminach, w zakresie przekazywania wytwarzanych odpadów firmom posiadającym stosowne uprawnienia.

#### 4.4.2. Zadania strategiczne na okres 8 lat

Z dyrektyw unijnych oraz Ustawy o odpadach wynika obowiązek odpowiedniego przekształcenia fizycznego, chemicznego i biologicznego odpadów przed ich umieszczeniem na składowisku. Wśród zapisów Dyrektywy 99/31 znajduje się zobowiązanie państw członkowskich do opracowania strategii redukcji odpadów biodegradowalnych przeznaczonych do składowania.  W „Strategii gospodarki odpadami komunalnymi w województwie śląskim”, przyjętej w 2000 roku, przewidziano zredukowanie – w skali województwa – ilości odpadów organicznych pochodzenia naturalnego kierowanych na składowiska w roku 2010 do około 22 % wielkości wyjściowej.  Wszystko to oznacza, że gmina Chełm Śląski zobowiązana jest do podjęcia działań zmierzających do zmniejszenia ogólnej ilości odpadów kierowanej na składowiska, w tym do redukcji odpadów biodegradowalnych.

Rodzaje i zakres planowanych zadań w zakresie gospodarki odpadami są zgodne z kierunkami określonymi w „II Polityce ekologicznej państwa” (punkty 85-87), w „Polityce ekologicznej państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010” (punkty 4.4), oraz „Krajowym planem gospodarki odpadami”.  W pełni uwzględniono także obowiązki gminy wynikające z „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Realizacja planu sprzyjać będzie wykonaniu zadań w zakresie gospodarki odpadami, określonych w „Strategii rozwoju województwa śląskiego (cele strategiczne FC2K1 - FC2K7).

Planowane działania w zakresie gospodarki odpadami mieszczą się w realizacji priorytetu zapisanego w dokumencie „Program ochrony środowiska województwa śląskiego do 2004 roku oraz cele długoterminowe do roku 2015”. Poniżej zestawiono te działania gminy, które bezpośrednio wynikają z zapisów dotyczących zadań krótkoterminowych w programie wojewódzkim.

| Cel długoterminowy województwa | Symbole zadań w programie wojewódzkim | Działania w planie gminy Chełm Śląski (numer wg harmonogramu) |
| --- | --- | --- |
| Minimalizacja ilości powstających odpadów, wzrost powtórnego wykorzystania i bezpieczne składowanie pozostałych odpadów | O1.1 | 1-18 |
|  | O1.2 | 3-6 |
|  | O2.2 | 9, 16 |
|  | O3.2 | 12 |
|  | O6.4 | 17, 19 |

Zasadniczym celem gminy Chełm Śląski do osiągnięcia z końcem 2011 roku będzie ograniczenie do minimum negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko oraz maksymalny wzrost ich gospodarczego wykorzystania.

Przedsięwzięciami priorytetowymi niezbędnymi dla zrealizowania tego celu będą w perspektywie 8-letniej:

- zastępowanie niskiej jakości paliw stałych innymi nośnikami energii,

- wprowadzanie technologii niskoodpadowych,

- wprowadzanie coraz lepszych rozwiązań techniczno-organizacyjnych w zakresie segregacji odpadów,

- stopniowe wycofywanie azbestu z budynków oraz z miejsc publicznych,

- kontynuowanie rozwoju  systemu  gospodarki odpadami opakowaniowymi na terenie gminy, w tym selektywnej zbiórki, finansowanej z opłat.

Aby możliwe było zrealizowanie przedstawionego wyżej celu, niezbędne jest podjęcie działań w krótszej perspektywie czasowej, tj. najbliższych 4 lat (do końca roku 2007). Priorytetowymi przedsięwzięciami w tym zakresie będą:

- pełne wdrożenie uczestnictwa w powiatowym systemie gospodarki odpadami,

- dokończenie rewitalizacji terenu po dawnych składowiskach  odpadów,

- zmniejszanie ogólnej  ilości odpadów nie segregowanych wywożonych z terenu gminy,

- doskonalenie systemu odbioru gruzu budowlanego i odpadów wielkogabarytowych,

#### ciągła edukacja ekologiczna oraz stworzenie systemu zachęt nakierowanych na upowszechnienie postaw sprzyjających zwiększeniu odzysku surowców wtórnych,

- przeprowadzenie społecznej edukacji w zakresie gospodarowania azbestem oraz włączenie się w systemowe rozwiązanie problemu azbestu na obszarze powiatu

- zorganizowanie systemu zbiórki i wywozu odpadów niebezpiecznych wydzielanych z  odpadów komunalnych przez mieszkańców i inne podmioty,

- wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych aby jak największa ich część kierowana była na kompostownię, natomiast  jak najmniejsza – do składowania na wysypisku,

- propagowanie indywidualnego  kompostowania odpadów biodegradowalnych,

- rozpoznanie stanu gospodarki odpadami  powstającymi w małych i średnich przedsiębiorstwach (w tym odpady produkcyjne),

- systematyczne podnoszenie standardów usług w zakresie zbiórki, segregacji i wywozu odpadów komunalnych,

- zebranie niezbędnych danych do powiatowego programu usuwania wyrobów zawierających azbest (w tym inwentaryzacja obiektów infrastruktury zawierających wyroby azbestowe), podjęcie działań w zakresie systemu odbioru i składowania takich wyrobów,

- stworzenie systemu zagospodarowania osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków.

Należy dążyć do tego, aby w perspektywie do roku 2007 osiągnięte zostały następujące limity:

- objęcie wszystkich mieszkańców gminy systemem selektywnej zbiórki odpadów,

- składowanie nie więcej niż 70% wagowo odpadów biodegradowalnych,

- rozpoznanie ilości odpadów PCB na terenie gminy i włączenie w system informacji wojewódzkiej,

- systemowe rozwiązanie problemu zbiórki odpadów niebezpiecznych powstających w sektorze komunalnym, w oparciu o mobilny system (w tym specjalistyczny pojazd obsługujący Chełm Śląski jako jedną z gmin powiatu)

- wyeliminowanie dzikich wysypisk śmieci,

- objęcie selektywną zbiórką odpadów wielkogabarytowych do poziomu odzysku 23%,

- objęcie zbiórką odpadów budowlanych wytwarzanych w sektorze komunalnym,

- wprowadzenie systemu pełnego kompostowania osadów ściekowych na terenie gminy (przy oczyszczalni ścieków),

- osiągnięcie 80% odzysku gruzu budowlanego wytwarzanego w sektorze gospodarczym,

- objęcie odzyskiem i powtórnym wykorzystaniem co najmniej:

- 20 % odpadów budowlanych,

- 20 % odpadów niebezpiecznych,

- opracowanie planu likwidacji odpadów azbestowych i wyrobów zawierających azbest i pełnego rozeznania problemu azbestu na terenie gminy,

- wprowadzenie segregacji odpadów medycznych i weterynaryjnych u źródeł ich powstawania,

Należy dążyć do tego, aby w perspektywie do roku 2011 osiągnięte zostały następujące limity:

- składowanie nie więcej niż 54% wag. odpadów biodegradowalnych,

- objęcie selektywną zbiórką odpadów wielkogabarytowych do poziomu odzysku 65%,

- osiągnięcie 90% odzysku gruzu budowlanego wytwarzanego w sektorze gospodarczym,

- całkowite wyeliminowanie odpadów PCB z terenu gminy do roku 2010,

- objęcie odzyskiem i powtórnym wykorzystaniem co najmniej:

- 45 % odpadów budowlanych,

- 60 % odpadów niebezpiecznych,

- usunięcie 40 % odpadów azbestowych i zawierających azbest z terenu gminy,

- objęcie kompostowaniem 100% osadów ściekowych spełniających wymogi jakości,

- objęcie pełną segregacją odpadów medycznych i weterynaryjnych u źródeł ich powstawania,

- ewentualne powstanie GPZON na terenie gminy.

#### 4.4.3. Harmonogram rzeczowo–finansowy realizacji na okres 4 lat

Wydatki na gospodarkę odpadami zależeć będą od realizacji planowanych przedsięwzięć powiatowych. Ta z kolei wynikać będzie zarówno z zapisów zawartych w powiatowym planie gospodarki odpadami, jak i z przebiegu niezbędnych, bieżących uzgodnień na poziomie międzygminnym, dotyczących m.in. proporcji wkładu finansowego poszczególnych gmin we wspólne przedsięwzięcia. Z powyższych względów niniejszy harmonogram ma charakter orientacyjny. Za punkt odniesienia przyjęto plan wydatków budżetowych gminy na rok 2003.

Tabela 4-27. Harmonogram działań  w zakresie gospodarki odpadami w perspektywie 4-letniej

| L.P | Zadanie | W/K | Środki finansowe w perspektywie czteroletniej [tys. zł] |  |  |  |  |  |  | Łącznie w latach 2004-2007 [tys. zł] |  |  |  | Zewnętrzne środki finansowe | Uwagi o formach i sposobach realizacji zadań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2004 | 2005 |  | 2006 |  | 2007 |  | środki własne |  | środki zewnętrzne |  |  |  |
| - 2 | Budowa systemu segregacji odpadów szklanych, papieru i tektury oraz tworzyw sztucznych | Ws | 25 | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 70 |  | 47 |  | WFOŚiGW, PFOŚiGW, przedsiębiorstwa | wybrukowanie miejsc posadowienia punktów zbiórki szkła oraz sukcesywne doposażenie w pojemniki. |
| - 3 | Kontynuacja i doskonalenie zbiórki odpadów wielkogabarytowych | W | 8 | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 32 |  | 0 |  |  |  |
| - 5 | Stworzenie systemu zagospodarowania odpadów organicznych (biodegradowalnych) powstających na terenie gminy, w tym zakup pojemników dla obszarów o zabudowie rozproszonej | W | 0 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 12 |  | 0 |  | NFOŚiGW, WFOŚiGW PFOŚiGW | w ramach powiatowego systemu gospodarki odpadami |
|  | Budowa kompostowni przy oczyszczalni ścieków | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NFOŚiGW, WFOŚiGW PFOŚiGW środki unijne |  |
|  | Zorganizowanie lokalnego rynku kompostu powstającego z osadów ściekowych i odpadów biodegradowalnych ze strumienia odpadów komunalnych | K | Finansowanie ze środków podmiotów gospodarczych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zgodnie ze wskazaniami zawartymi w wojewódzkim programie zagospodarowania osadów ściekowych |
|  | Opracowanie gminnego planu gospodarki odpadami opakowaniowymi. | W | - | - |  | - |  | 5 |  | 5 |  | - |  | WFOŚiGW | obowiązek wynikający z zapisu w krajowym planie gospodarki odpadami, do wykonania w latach 2003-2014 |
| - 1 | Edukacja społeczna w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, w tym opakowaniowych | W/K | - | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 10 |  | 8 |  | WFOŚiGW PFOŚiGW | Edukacja prowadzona przez ośrodek edukacji, informacje rozpowszechniane także w ramach zajęć szkolnych |
|  | Budowa wystarczającego potencjału technicznego w zakresie selektywnego gromadzenia odpadów opakowaniowych: zapewnienie odpowiedniej ilości pojemników do selektywnego gromadzenia | W | termin podjęcia działań zależny od postępów w skali kraju i regionu |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | NFOŚiGW, WFOŚiGW | obowiązek wynikający z zapisu w krajowym planie gospodarki odpadami, do wykonania w latach 2003-2014 |
|  | Włączenie się w system sprawozdawczości w ramach krajowego monitoringu opakowań i odpadów opakowaniowych | K | Terminy działań w gminie Chełm Śląski w zależności od postępów prac na poziomie województwa i powiatu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | WFOŚiGW | sprawozdania dla WFOŚiGW, udział w tworzeniu wojewódzkiej bazy danych |
| - 4 | Bieżący monitoring i likwidacja dzikich wysypisk śmieci | W | 0 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 12 |  | - |  |  | W ramach bieżącego utrzymania czystości i porządku na terenie gminy |
|  | Udział w przygotowaniu powiatowego programu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych | K | udział finansowy gminy nie jest przewidywany |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | WFOŚiGW PFOŚiGW | obowiązek wynikający z Krajowego Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Azbestowych |
|  | Rozpoznanie skali wykorzystania i stopnia zużycia wyrobów zawierających azbest (zbiorczy wykaz obiektów – arkusze oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania) | W | - | 2 |  | 2 |  | - |  | - |  | 4 |  | WFOŚiGW PFOŚiGW | Na potrzeby wojewódzkiego i powiatowego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest |
|  | Sporządzenie gminnego planu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych | W | - | - |  | 7 |  | - |  | 3,5 |  | 3,5 |  | WFOŚiGW PFOŚiGW | obowiązek wynikający z Krajowego Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Azbestowych |
|  | Sporządzenie gminnego planu usuwania PCB | W | - | - |  | 7 |  | - |  | 3,5 |  | 3,5 |  | WFOŚiGW PFOŚiGW | obowiązek wynika z zapisu w krajowym i wojewódzkim planie gospodarki odpadami; |
|  | Rozpowszechnianie wśród społeczności lokalnej informacji o zagrożeniach zdrowotnych i środowiskowych powodowanych przez odpady niebezpieczne, w tym azbest i potrzebie ich unieszkodliwiania | W | - | 2 |  | 2 |  | - |  | 2 |  | 2 |  | WFOŚiGW PFOŚiGW | obowiązek wynika z zapisu w krajowym i wojewódzkim planie gospodarki odpadami; informacje rozpowszechniane m.in. w ramach zajęć szkolnych oraz w prasie lokalnej |
|  | Stworzenie systemu selektywnej zbiórki i wywozu odpadów niebezpiecznych, w tym azbestu z terenu gminy | Ws | 30 | 30 |  | 10 |  | 10 |  | 50 |  | 30 |  | WFOŚiGW PFOŚiGW, środki unijne | W ramach systemu powiatowego i wojewódzkiego |
|  | Rozpoznanie stanu gospodarki odpadami w małych i średnich podmiotach gospodarczych (w tym odpadami niebezpiecznymi) | K | udział finansowy gminy nie jest przewidywany |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gmina jako podmiot kontrolujący i konsultujący; obowiązek wynikający z zapisu w krajowym planie gospodarki odpadami |
|  | Organizacja systemu zbiórki, gromadzenia i transportu odpadów powstających w sektorze małych i średnich przedsiębiorców | K | udział finansowy gminy nie jest przewidywany |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Podmioty gospodarcze | obowiązek wynikający z zapisu w krajowym i wojewódzkim planie gospodarki odpadami |
|  | Zagospodarowanie odpadów przemysłowych powstających na terenie gminy | K | udział finansowy gminy nie jest przewidywany |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | WFOŚiGW PFOŚiGW | gmina - funkcja kontrolna |
|  | SUMA |  | 63 |  | 76 |  | 70 |  | 57 |  | 170 |  | 96 |  |  |

### 4.5. Analiza oddziaływania planu na środowisko

Projekt planu zakłada unieszkodliwienie bądź utylizację wszystkich odpadów powstających na terenie gminy, a także usunięcie zagrożeń związanych z odpadami już nagromadzonymi i rekultywację terenu. Odpady powstające będą zagospodarowane w ramach systemu powiatowego, którego infrastruktura zlokalizowana będzie poza obszarem gminy. Realizacja planu będzie oznaczała dla środowiska gminy zasadniczą redukcję zagrożeń i uciążliwości wynikających z wytwarzania odpadów. Ogólne zmniejszenie ilości odpadów niesegregowanych, przeznaczonych do składowania oznaczać będzie zmniejszenie obciążenia dla środowiska powiatu.

Rozbudowa systemu segregacji odpadów i odzysku  surowców wtórnych połączona  z akcją edukacyjną przyczyni się do oszczędniejszego gospodarowania zasobami środowiska. Rozwiązanie problemu odpadów wielkogabarytowych, pełne zagospodarowanie gruzu budowlanego oraz zmniejszenie ilości odpadów mineralnych powstających w procesach grzewczych, przyczynią się do ochrony powierzchni ziemi.

Wdrożenie planu gospodarki odpadami, w tym niebezpiecznymi, prowadzić będzie do likwidacji przyczyn powstawania dzikich wysypisk. W rezultacie zmniejszone zostanie zagrożenie zanieczyszczeniem gleb i wód, zarówno powierzchniowych jak podziemnych. Aspekt ten jest szczególnie istotny ze względu na konieczność eliminacji potencjalnego zagrożenia ze strony fragmentu bezpośredniej zlewni mieszczącego się w granicach gminy Chełm Śląski na stan czystości wód Zbiornika Dziećkowickiego. Ponadto istotne znaczenie ma bezpośrednie sąsiedztwo GZWP nr 452 (o zasięgu obejmującym północne obrzeże gminy), nie mającego pełnej izolacji od powierzchni terenu. Rozwiązanie gospodarki odpadami będzie zatem warunkiem skutecznej ochrony i wykorzystania zasobów krajobrazowych gminy, jak i ochrony zasobów wód podziemnych o potencjalnym znaczeniu użytkowym.

Można ostrożnie oszacować, że osiągnięcie w 2011 roku założonych limitów ilościowych, przy prognozowanym wzroście ogólnej ilości odpadów, pozwoli zmniejszyć bezwzględną ilość odpadów kierowanych do składowania, w porównaniu z rokiem 2001, około 45 %.

Realizacja planu nie przyczyni się, na jakimkolwiek jej etapie, do powstania nowych zagrożeń lub uciążliwości dla środowiska gminy i powiatu.

W momencie sporządzania planu nie jest możliwe precyzyjne określenie wpływu jego projektu na finanse gminy. Wynika to z faktu, że część środków finansowych, jakie gmina wydatkować będzie na inwestycje związane z realizacją systemu gospodarki odpadami, oszacować będzie można dopiero w wyniku przyszłych porozumień na poziomie ponadgminnym, określających wkład poszczególnych gmin w poszczególne przedsięwzięcia koordynowane   przez władze powiatowe. Analizę taką należy przeprowadzić po uchwaleniu powiatowego planu gospodarki odpadami i dokonaniu niezbędnych uzgodnień międzygminnych. Z oszacowanych kosztów całkowitego udziału gminy Chełm Śląski w kosztach wdrożenia i utrzymania systemu należy ustalić stawki opłat dla posiadaczy odpadów. Należy mieć przy tym na uwadze, że najpóźniej do roku 2011 bilans kosztów ponoszonych przez gminę Chełm Śląski z tytułu inwestycji, eksploatacji i administrowania systemem powinien zrównoważyć się z całkowitym dochodem z tytułu opłat.

### 4.6. Sposób monitoringu i oceny wdrażania planu

Monitoring i ocena wdrażania planu wymagają następujących działań:

- Przyjęcie wskaźników określających:

- wielkość strumienia odpadów komunalnych

- stopień odzysku i powtórnego wykorzystania odpadów

- ekonomiczną efektywność przedsięwzięć na rzecz ograniczenia strumienia odpadów i zwiększenie stopnia odzysku

- monitoring elementów środowiska związanych z gospodarką odpadami (zanieczyszczenia wód podziemnych,  liczba i powierzchnia dzikich wysypisk).

Wskaźniki te należy przyjąć, mając na uwadze:

- limity zaproponowane na końcu rozdziału 4.4.2

- limity i wskaźniki, jakie pojawią się w przygotowywanym planie gospodarki odpadami dla województwa  śląskiego oraz w planie powiatowym;

- dotychczasowy stan środowiska gminy.

Niezależnie od zapisów w przyszłym planie wojewódzkim i powiatowym, dobrymi miernikami (tj. elementami składowymi różnych wskaźników) będą mierniki proponowane w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego:

- ilość odpadów wytworzonych w ciągu roku, w tym odpadów niebezpiecznych;

- ilość wykorzystywanych odpadów;

- ilość unieszkodliwianych odpadów niebezpiecznych,

- ilość odpadów kierowanych do składowania,

- całkowite zużycie surowców, w tym udział materiałów wykorzystanych wtórnie lub uzyskanych w recyklingu.

- Ustawiczne zbieranie informacji o stanie gospodarki wszystkimi rodzajami odpadów na terenie gminy, realizowane przez wyznaczona komórkę organizacyjną

- Ocena wdrażania planu dokonywana co 2 lata; narzędziem oceny będą wskaźniki przyjęte dla gminy.

- Weryfikacja celów krótkoterminowych - co 2 lata oraz długoterminowych – co 4 lata.

Niezależnie od wymienionych działań, na gminie spoczywa obowiązek włączenia się w działania w zakresie wojewódzkiego monitoringu gospodarki odpadami, m.in. poprzez  dostarczanie informacji niezbędnych dla utworzenia i aktualizacji wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami.

# CZĘŚĆ III PODSUMOWANIE

## Zbiorcze zestawienie przewidywanych środków finansowych na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami

W poniższej tabeli (Tabela 5-2) przedstawiono zbiorcze zestawienie kosztów realizacji planowanych zadań w zakresie ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami. Poniżej (Tabela 5-1) zestawiono udział procentowy planowanych środków finansowych na realizację zadań w ramach poszczególnych grup celów w rozbiciu na lata 2004÷2007 oraz 2008÷2011.

Tabela 5-1. Zbiorcze zestawienie kosztów realizacji planowanych zadań w zakresie ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami

| Lp. | Grupy celów | 2004÷2007 | 2008÷2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ochrona krajobrazu i struktury geologicznej | 0,0% | 0,0% |
| 2 | Ochrona wód podziemnych | 0,0% | 0,0% |
| 3 | Ochrona wód powierzchniowych | 93,1% | 95,1% |
| 4 | Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego | 0,0% | 0,0% |
| 5 | Ochrona gleb | 0,0% | 0,0% |
| 6 | Zagospodarowanie gruntów odłogowanych | 0,2% | 0,2% |
| 7 | Ochrona przyrody | 0,0% | 0,2% |
| 8 | Ochrona powietrza | 5,2% | 4,4% |
| 9 | Ochrona przed hałasem | 0,0% | 0,0% |
| 10 | Edukacja ekologiczna | 0,1% | 0,2% |
| 11 | Odpady | 1,4% | 0,0% |

Przeszło 90% planowanych środków przeznaczone zostanie na zadania związane z ochroną wód powierzchniowych poprzez budowę spójnego systemu kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków. Część grup celów obejmuje zadania, realizacja których, w oparciu o dzisiejszy stan wiedzy, nie pociąga za sobą konieczności angażowania środków finansowych. Ujęcie tych zadań ma na celu przedstawienie całościowego obrazu problematyki gminy na tle priorytetowych kierunków działań związanych z koniecznością uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej.

Tabela 5-2. Zbiorcze zestawienie kosztów realizacji planowanych zadań w zakresie ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami

| Lp. | Nr grupy | Grupy celów | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2004-2007 | 2004-2007 środki własne | 2004-2007 środki zewnętrzne | 2008-2011 | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | Ochrona krajobrazu i struktury geologicznej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | B | Ochrona wód podziemnych | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| 3 | C | Ochrona wód powierzchniowych | 9 444 050 | 8 866 950 | 600 000 | 600 000 | 19 511 000 | 11 211 000 | 7 100 000 | 13 110 845 | 32 621 845 |
| 4 | D | Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 4 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 4 000 |
| 5 | E | Ochrona gleb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | F | Zagospodarowanie gruntów odłogowanych | 12 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 42 000 | 21 000 | 21 000 | 30 000 | 72 000 |
| 7 | G | Ochrona przyrody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 000 | 22 000 |
| 8 | H | Ochrona powietrza | 400 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 1 090 000 | 1 045 000 | 45 000 | 600 000 | 1 690 000 |
| 9 | I | Ochrona przed hałasem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | J | Edukacja ekologiczna | 0 | 6 000 | 8 000 | 8 000 | 22 000 | 13 000 | 9 000 | 28 000 | 50 000 |
| 11 | - | Gospodarka odpadami | 85 000 | 88 000 | 61 000 | 57 000 | 291 000 | 196 000 | 95 000 | 0 | 291 000 |
|  |  | SUMA 1 - 11 | 9 944 550 | 9 204 450 | 910 000 | 906 000 | 20 965 000 | 12 493 000 | 7 272 000 | 13 790 845 | 34 755 845 |

## 6. Monitoring realizacji celów środowiskowych gminy

Zgodnie z założeniami przyjętymi w II Polityce ekologicznej państwa, realizacja programu ochrony środowiska w gminie Chełm Śląski będzie podlegała  regularnej ocenie w zakresie:

- określenia stopnia osiągnięcia celów i realizacji priorytetowych kierunków działań,

- określenia stopnia wykonania przyjętych zadań,

- oceny rozbieżności między przyjętymi celami, priorytetami i zadaniami, a ich wykonaniem,

- analizy przyczyn tych rozbieżności.

Ocenę tę będzie przeprowadzała co dwa lata Rada Gminy. Rezultaty tej oceny będą podstawą aktualizacji:

- priorytetów w skali krótkoterminowej i szczegółowych zadań (co dwa lata),

- celów i priorytetów w odniesieniu do działań długoterminowych (co cztery lata).

Mierniki realizacji programu powinny być spójne z miernikami proponowanymi w programie wojewódzkim. Można podzielić je na trzy grupy:

- mierniki ekonomiczne – określające jednostkowe koszty uzyskania danego efektu ekologicznego,

- mierniki ekologiczne – określające (na miarę dostępności danych monitoringowych i danych statystycznych) presję środowiskową i stan środowiska,

- mierniki i świadomości społecznej.

Wśród mierników ekonomicznych proponowane są: :

- inwestycyjny koszt jednostkowy uzyskania efektu,

- koszt uzyskania efektu w fazie eksploatacji urządzeń,

- trwałość efektu w czasie.

W grupie mierników ekologicznych proponowane są:

- stopień zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do środowiska z terenu gminy,

- zmiany wielkości obszarów objętych uprawami,

- zmiany udziału powierzchni aktywnych przyrodniczo (w tym lasów, łąk i zadrzewień),

- wskaźniki zdrowotności i umieralności (na tle wskaźników wojewódzkich i/lub powiatowych),

- zmiany jakości wód podziemnych na terenie gminy,

- stopień rewitalizacji terenów obecnie zdegradowanych,

- udział obszarów chronionych w ogólnej powierzchni gminy.

W grupie mierników świadomości społecznej proponowane są:

- udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska,

- ilość i rodzaj skarg i interwencji zgłaszanych przez społeczeństwo,

- liczba, jakość i skuteczność kampanii edukacyjno-informacyjnych, w tym podejmowanych we współpracy z ośrodkiem edukacji,

- częstość i zakres korzystania przez lokalną społeczność z informacji o środowisku gminy.

Propozycje dotyczące monitoringu realizacji planu gospodarki odpadami sprecyzowano w rozdziale 4.6.

##### ANEKS 1

Mapa programu ochrony środowiska

##### ANEKS 2

Wykaz materiałów źródłowych

WYKAZ MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH

- Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego pt. „Rozwój cywilizacyjny regionu, tworzenie nowych miejsc pracy oraz poprawa życia mieszkańców” na lata 2000-2015, Katowice 2000,

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chełm Śląski - Diagnoza, Biuro Rozwoju Regionu Sp. z o.o. w Katowicach, Katowice, 1997r.,

- Założenia do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Chełm Śląski, Zarząd gminy Chełm Śląski, Chełm Śląski, 2002r.,

- Wniosek o zatwierdzanie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla gminy Chełm Śląski z dnia 15.11.2002r., RPWiK w Katowicach, Katowice, 2002r., znak DN/11389/2002

- Uzupełnienie do wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z dn. 15.11.2002r. znak DN/11389/2002 dla  gminy Chełm Śląski, RPWiK w Katowicach, Katowice, 2003r.

- Projekt wykonawczy kanalizacji sanitarnej dla gminy Chełm Śląski, Biuro Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej „HYDROSAN” Sp. z o.o., Gliwice, 2002r.

- Mapa obszarów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających szczególnej ochrony, skala 1 : 500 000, AGH, red. A.S. Kleczkowski Kraków 1990,

- Sikorska – Maykowska Małgorzata i inni, Waloryzacja środowiska przyrodniczego i identyfikacja jego zagrożeń na terenie województwa śląskiego, Państwowy Instytut Geologiczny i Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Warszawa 2001r.,

- Stan środowiska w województwie śląskim w latach 1999 – 2000r., Śląski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Katowice, 2001r.,

- Stan środowiska w województwie śląskim w 2001r., Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Katowice 2002r.,

- Projekt: Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2002r.

- Sokół Włodzimierz A. „Zintegrowane systemy zarządzania środowiskowego powiatem i gminami ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami komunalnymi”.

##### ANEKS 3

Wykaz pomników przyrody –

Rejestr Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody

##### ANEKS 4

Materiały ze spotkania z przedstawicielami społeczności lokalnej

Aktualny stan gospodarki odpadami scharakteryzowano w rozdziale 4

Uwzględniono przede wszystkim te priorytety, w obrębie których gmina posiada zadania własne. Zbieżność zadań w zakresie gospodarki odpadami przedstawiono w rozdziale 4.

* Zadanie oznaczone literą „W” zaliczane jest do zadań własnych gminy, tzn. gmina jest ich inicjatorem, organizatorem i ponosi odpowiedzialność za ich realizację. Z tego tytułu gmina musi przewidzieć środki budżetowe i może ubiegać się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.  Zadanie oznaczone literą „K”  oznacza, że gmina bierze udział w realizacji zadania jako jeden z podmiotów koordynujących. Dotyczyć to może zadań, za które odpowiada podmiot zewnętrzny (np. administrator dróg).  W zależności od rodzaju przedsięwzięcia,  może się ono wiązać z zaangażowaniem gminnych środków finansowych, najczęściej jednak gmina nie uczestniczy finansowo w realizacji przedsięwzięcia, lecz jest np. stroną uzgadniającą lub opiniującą.

Obowiązek opracowania takiego planu, zapisany w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami, dotyczy każdej gminy (termin opracowania: między rokiem 2003 i 2014)

Zgodnie z „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest (...)”, w obowiązki gminy wchodzi:

- wypełnienie przez właścicieli obiektów budowlanych „arkuszy oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania ...” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14.08.1998r. i złożenia ich do właściwego urzędu,

- sporządzenie zbiorczego wykazu obiektów zawierających azbest, w układzie 3-ch grup pilności, jak w arkuszach ocen,

- przekazanie zebranych informacji wraz z arkuszami ocen, do urzędu nadzoru budowlanego w powiecie,

zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (zakres informacje zgodnie z art. 35)