Uchwała nr XXV/144/2005 r.

Rady Gminy w Chełmie Śląskim

z dnia 28 stycznia 2005r.

w sprawie:  zmiany Uchwały Nr XIX/104/2004 Rady Gminy

w Chełmie Śląskim z dnia 28.05.2004r. w sprawie przyjęcia

do wykonania „Wieloletniego planu inwestycyjnego na lata

2004 – 2006”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.6 oraz 9 lit.e, w związku z art.7 ust.1 pkt 1 i 3 i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r. z późn. zm.), w związku z art. 110 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)

Rada Gminy w Chełmie Śląskim:

u c h w a l a :

§ 1

# Zmienić treść załącznika do uchwały Nr XIX/104/2004 z dnia 28.05.2004r. w brzmieniu stanowiącym załącznik  do niniejszej uchwały.

§ 2

W pozostałym zakresie uchwała o której mowa w §1 nie ulega zmianie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXV/144/2005r.

Rada Gminy w Chełmie Śląskim

z dnia 28 stycznia 2005 r.

PLAN  REALIZACJI  ZADANIA  INWESTYCYJNEGO PN. I  ETAP BUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I  KANALIZACJI  SANITARNEJ  I  OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW  DLA  GMINIE  CHEŁM  ŚLĄSKI

| Nazwa zadania | Źródło finansowania | Rok |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 |
| Oczyszczalnia ścieków dla Gminy Chełm Śląski wraz z przyłączami wodociągowymi, energetycznymi i kanalizacyjnymi (parcela 408, 409, 1500/608) | Budżet gminy | 411.553,37 | 3.585.902,07 | 0 |
|  | SAPARD | 697.064,69 | 993.817,54 |  |
|  | WFOŚiGW | 562.613,24 | 0 | 0 |
|  | Razem | 1.671.231,30 | 4.579.719.61 | 0 |
|  | Ogółem 2004+2005 | 6.250.950,91 |  |  |
| Kanalizacja sanitarna wraz z pompowniami sieciowymi dla Gminy Chełm Śląski Etap I (Kolektor KI wraz z komorą KOI ) | Budżet gminy | 1.163.106,97 | 1.163.106,97 | 0 |
|  | SAPARD | 850.000,00 | 850.000,00 | 0 |
|  | Razem | 2.013.106,97 | 2.013.106,97 | 0 |
| Kanalizacja sanitarna wraz z pompowniami sieciowymi dla Gminy Chełm Śląski Etap II (Kolektory „M”, „N”, Kt – 4, K – IX, K – X, pompownie PT – 1, PT – 2, P – 4) | Budżet gminy | 845.969,66 | 530.395,25 | 0 |
|  | SAPARD | 845.969,65 | 530.395,26 | 0 |
|  | Razem | 1.691.939,31 | 1.060.790,51 | 0 |
| X | Ogółem | 5.376.277,58 | 7.653.617,09 |  |