Załącznik nr  3 uchwały Rady Gminy

Nr XXI/104/2008

z dnia  8 września  2008r.

# WIELOLETNI   PLAN  INWESTYCYJNY  DLA GMINY CHEŁM ŚLĄSKI

|  | Nazwa zadania i źródło | Jednostka | Okres realizacji | Wydatki poniesione w latach: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | finansowania | realizująca zadanie | Całkowity koszt zadania | Ogółem | do 2007r. | 2008r. | 2009r. | 2010r. |
| 1. | Budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy Chełm Śląski etap B | Urząd Gminy Chełm Śląski | 2007-2009 15.815.592,- | 15.815.592,- | 40.643,- | 7.408.690,- | 8.366.259,- | - |
|  | 1) środki własne |  |  | 7.815.592,- | 40.643,- | 3.408.690,- | 4.366.259,- | - |
|  | 2) pożyczka długoterminowa z WFOŚ i GW |  |  | 8.000.000,- | - | 4.000.000,- | 4.000.000,- | - |
| 2. | Budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy Chełm Śląski etap C | Urząd Gminy Chełm Śląski | 2007-2010 12.197.678,40 | 12.197.678,40 | 2.074,00 | 30.500,00 | 6.082.552,22 | 6.082.552,18 |
|  | 1) środki własne |  |  | 3.348.262,72 | 569,31 | 8.372,25 | 1.669.660,58 | 1.669.660,58 |
|  | 2) środki pochodzące z budżetu UE |  |  | 8.849.415,68 | 1.504,69 | 22.127,75 | 4.412.891,64 | 4.412.891,60 |
| 3. | Budowa kanalizacji sanitarnej etap ulica Podłuże i ulica Chełmska | Urząd Gminy Chełm Śląski | 2007-2010 5.591.903,- | 5.591.903,- | 66.673,- | - | 2.762.615,- | 2.762.615,- |
|  | 1) środki własne |  |  | 5.591.903,- | 66.673,- | - | 2.762.615,- | 2.762.615,- |
| 4. | Budowa zaplecza na boisku sportowym KS „STAL” | Urząd Gminy Chełm Śląski | 2007-2009 4.795.245,- | 4.795.245,- | 1.538.245,- | 2.700.000,- | 557.000,- | - |
|  | 1) środki własne |  |  | 3.738.245,- | 1.538.245,- | 2.200.000,- | - | - |
|  | 2) środki pochodzące z innych źródeł |  |  | 1.057.000,- | 0 | 500.000,- | 557.000,- | - |
| 5. | Przebudowa ul. Górnośląskiej w Chełmie Śl. wraz z budową chodnika i odwodnieniem | Urząd Gminy Chełm Śląski | 2007-2010 2.513.993,- | 2.513.993,- | 22.692,- | 200.000,- | 1.145.651,- | 1.145.650,- |
|  | 1) środki własne |  |  | 396.387,- | 22.692,- | 30.000,- | 171.848,- | 171.847,- |
|  | 2) środki pochodzące z budżetu UE |  |  | 2.117.606,- | - | 170.000,- | 973.803,- | 973.803,- |
| 6. | Przebudowa ul. Podłuże w Chełmie Śląskim – etap II | Urząd Gminy Chełm Śląski | 2007-2009 1.175.275,- | 1.175.275,- | 12.853,- | 300.000,- | 862.422,- |  |
|  | 1) środki własne |  |  | 179.022,- | 4.659,- | 45.000,- | 129.363,- |  |
|  | 2) środki pochodzące z budżetu UE |  |  | 996.253,- | 8.194,- | 255.000,- | 733.059,- |  |
| 7. | Przebudowa ul. Błędów w Chełmie Śl. wraz z budową chodnika i odwodnieniem | Urząd Gminy Chełm Śląski | 2007-2009 3.029.757,- | 3.029.757,- | 45.628,- | 420.000,- | 2.564.129,- | - |
|  | 1) środki własne |  |  | 454.463,- | 6.844,- | 63.000,- | 384.619,- | - |
|  | 2) środki pochodzące z budżetu UE |  |  | 2.575.294,- | 38.784,- | 357.000,- | 2.179.510,- | - |
|  | OGÓŁEM | X | 45.119.443,40 | 45.119.443,40 | 1.728.808,- | 11.059.190,- | 22.340.628,22 | 9.990.817,18 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | środki własne |  |  | 21.523.874,72 | 1.680.325,31 | 5.755.062,25 | 9.484.364,58 | 4.604.122,58 |
|  | pożyczka z WFOŚ i GW |  |  | 8.000.000,00 | - | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | - |
|  | Środki pochodzące z budżetu UE |  |  | 14.538.568,68 | 48.482,69 | 804.127,75 | 8.299.263,64 | 5.386.694,60 |
|  | Środki pochodząc z innych źródeł |  |  | 1.057.000,00 | 0 | 500.000,00 | 557.000,00 |  |