WZÓR UMOWY

O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH.

Zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez

GMINĘ CHEŁM ŚLĄSKI

REPREZENTOWANA PRZEZ WÓJTA GMINY

na

BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ DLA GMINY CHEŁM ŚLĄSKI ETAP „C"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Śląskiego

na lata 2007-2013.

Zawartość

Rozdział I. Dane wstępne.	3

§ 1 Obowiązujące przepisy.	3

§ 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.	3

§ 3. Siła wyższa.	3

§ 4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy.	4

§ 5 Ubezpieczenie.	4

Rozdział II. Określenie przedmiotu Umowy.	5

§ 7. Przedmiot Umowy.	5

§ 8Terminy wykonania Umowy.	5

§ 9. Zobowiązania Wykonawcy.	5

Rozdział III. Realizacja przedmiotu umowy.	6

§ 10. Wykonanie robót dodatkowych.	6

§ 11. Inspektor Nadzoru. Koordynacja robót.	6

§ 12. Kierownik robót.	7

§ 13. Przekazanie terenu budowy.	7

§ 14. Zabezpieczenie mienia,	7

§ 15. Materiały.	8

§ 16. Obowiązki szczegółowe.	8

§ 17. Dodatkowe prawa Inwestora,	9

Rozdział IV.- Zasady odbiorów robót.	9

§ 18. Odbiór robót.	9

Rozdział V. Rozliczenia finansowe.	10

§19 Wartość zamówienia.	10

Rozdział VI. Zasady odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy.	11

§ 20. Gwarancje.	11

§ 21 Rękojmia.	12

Rozdział VII Odszkodowanie umowne. 	12

§ 22 Kary umowne	12

Rozdział VIII. Zasady odstąpienia od Umowy.	13

§ 23. Odstąpienie od Umowy.	13

1. W związku z tym, iż zapewnienie części środków finansowych na realizację przedmiotu umowy uzależnione jest od dotacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Inwestor zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w przypadku gdy nie uzyska środków finansowych lub ich przekazywanie zostanie wstrzymane.	14

Rozdział IX. Postanowienia końcowe.	14

§25. Cesja praw.	14

§ 26. Zmiany postanowień umowy.	15

§ 27. Rozstrzyganie sporów pomiędzy Stronami.	15

§28. Sprawy nieuregulowane.	15

§ 29 Ilość egzemplarzy Umowy,	15

Załączniki:	15

W dniu …............. roku w Chełmie Śląskim pomiędzy Gminą Chełm Śląski mającą swą siedzibę w Chełmie Śląskim ul. Konarskiego 2, zwaną dalej Inwestorem, reprezentowaną przez:

l. Stanisława Jagodę - Wójta Gminy,  a

…..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................mającym siedzibę: …............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................zwanym dalej Wykonawcą, w imieniu którego działają:

1..............................................................................-

2...............................................................................-

3..............................................................................-

w rezultacie dokonania przez Inwestora wyboru oferty Wykonawcy, zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych z 29stycznia 2004r. (Dz.U.z 2007 r. Nr 223 poz.1655 wraz z późn. zm.) - zwaną dalej ustawą - w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta Umowa o następującej treści:

# Rozdział I. Dane wstępne.

## § 1 Obowiązujące przepisy.

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji niniejszego zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, a w szczególności zawartymi w prawie budowlanym.

## § 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Strony zgodnie stwierdzają, że Inwestor dostarczył Wykonawcy formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawierający istotne dla Inwestora postanowienia i zobowiązania Wykonawcy dotyczące niniejszego zamówienia i, że Wykonawca dokładnie zapoznał się z nią. Dokumenty stanowiące specyfikację istotnych warunków zamówienia stanowią integralną część niniejszej Umowy.

## § 3. Siła wyższa.

1. Strony umowy nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, z wyjątkiem zastrzeżeń przyjętych w dalszej treści umowy, jeżeli to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest skutkiem działania siły wyższej.

2. Za silę wyższą uważa się zdarzenia zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć ani im zapobiec. W szczególności za siłę wyższą będzie się uważać działanie sił przyrody, takie jak np.: huragan, trzęsienie ziemi, powódź oraz inne zdarzenia takie jak np.: wojna, zamieszki, strajk generalny (obejmujący co najmniej 50% zakładów z branży związanej z wykonaniem umowy) trwający ponad 2 tygodnie, działania legislacyjne władz powodujące niemożność wykonania umowy.

3. Aby działanie siły wyższej zostało uznane za zaistniałe i wywołujące skutki prawne musi być
potwierdzone pisemnym protokółem podpisanym przez obie strony umowy, sporządzonym
niezwłocznie po zaistnieniu siły wyższej i zawierającym w załączeniu dokumenty instytucji
państwowych (Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego odpowiadającego
terytorialnie położeniu terenu budowy, Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej) potwierdzających działanie siły wyższej na terenie obejmującym teren
budowy.

## § 4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy.

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % ceny przedstawionej w § 19 ust. l, co stanowi kwotę …........................................... zł                     słownie: …..........................................................................................................................

2.   Kwota zabezpieczenia została wniesiona w formie …………,

- Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia tj. kwota: ........................ zł jest przeznaczona na zabezpieczenie roszczeń wynikających z tytułu rękojmi/gwarancji, zaś 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się na zagwarantowanie należytego wykonania Umowy.

- Część zabezpieczenia mająca pokryć roszczenia z tytułu rękojmi lub gwarancji zostanie zwrócona (zwolniona) w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi/gwarancji.

- Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z Umową należyte wykonanie robót zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze.

## § 5 Ubezpieczenie.

1, Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia:

1) realizowanej na podstawie niniejszej umowy inwestycji od wszelkich możliwych ryzyk na       	kwotę równą wartości niniejszej umowy określonej w § 19,

2) niniejszej umowy od odpowiedzialności cywilnej na wypadek niewykonania lub       	nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę na kwotę równą wartości niniejszej 	umowy określonej w §19.

2. Wykonawca zawierając umowy ubezpieczenia:

1) zgodnie z ust. l pkt. l dokona ubezpieczenia na rzecz Inwestora, który to w umowie 	ubezpieczenia będzie występował jako ubezpieczony,

- zgodnie z ust. l pkt. 2 dokona cesji praw z umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej na Inwestora i powiadomi ubezpieczyciela o cesji.

- Wykonawca przedstawi Inwestorowi dowody zawarcia umów ubezpieczenia, o których mowa w ust. 2, oraz dokument cesji praw do odszkodowania wraz z potwierdzonym powiadomieniem o tym fakcie ubezpieczyciela, najpóźniej w terminie 14 dni od protokolarnego przejęcia terenu budowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do kontynuacji ubezpieczenia aż do protokolarnego przekazania przedmiotu zamówienia i terenu budowy Inwestorowi.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Inwestorowi dowodu wpłat kolejnych składek ubezpieczeniowych w terminach zgodnych z umowa ubezpieczeniową.

- W przypadku nie zawarcia przez Wykonawcę umów ubezpieczenia, o których mowa w ust. l i ust. 2 lub zaprzestania płacenia składek ubezpieczeniowych, Inwestor ma prawo do zawarcia takich umów za Wykonawcę lub opłacenia nie wpłaconych składek. Koszty zawarcia umów lub opłacenia składek zostaną potrącone z jakiejkolwiek płatności należnej Wykonawcy lub z kaucji zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Do czasu zawarcia umów ubezpieczenia lub zapłacenia składek odpowiedzialność za skutki nie zawarcia umów ubezpieczenia lub zaprzestania płacenia składek ponosi Wykonawca w pełnej wysokości, nawet gdyby szkoda ta powstała na skutek działania "siły wyższej".

§  6. Personel realizujący.

l . Strony umowy nie przewidują możliwości zatrudnienia Podwykonawców.

2. Wykonawca dla zapewnienia realizacji przedmiotu umowy w terminie wymienionym w  § 8 zatrudni na budowie co najmniej 100 pracowników bezpośrednio wykonujących prace budowlane oraz niezbędny personel nadzoru i kierownictwa.

# Rozdział II. Określenie przedmiotu Umowy.

## § 7. Przedmiot Umowy.

Inwestor zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres prac w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez: Biuro Projektów Gospodarki Wodno-Sciekowej „HYDROSAN"               sp.z o.o. 44-101 Gliwice ul. Sienkiewicza 10 (projekt podstawowy) i Jan Szczepanek                            Upr. Bud. Nr 299/81 i Nr 72/94 zam. 43-100 Tychy ul. Piłsudskiego 69/39 (aktualizacja) - (załącznik nr 1). Przedmiot zamówienia obejmuje także:

- organizację i zagospodarowanie terenu budowy i zaplecza budowy,

- zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej w tym map, inwentaryzacji, pomiarów itp.

- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej ( w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej) łącznie z dokonaniem wpisu geodezyjnego wszystkich prac i zatwierdzenie przez właściwe urzędy wraz z przygotowaniem wniosków o pozwolenie na użytkowanie poszczególnych obiektów,

- po zakończeniu robót demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu,

- koszty zabezpieczenia, ochrony i ogrodzenia terenu budowy,

- koszty ubezpieczenia,

- koszty doprowadzenia na teren budowy, opomiarowania i zużycia mediów (woda, gaz, energia elektryczna, ogrzewanie technologiczne w czasie zimy),

- koszty nadzorów właścicieli sieci,

- koszty zajęcia pasa drogowego,

- koszty opłat za przewóz nienormatywnych ładunków,

- koszty wywozu i składowania odpadów,

- koszty zakupu i dowozu ziemi,

- koszty odwozu i składowania ziemi,

- inne niezbędne do pełnej realizacji przedmiotu zamówienia (np. przygotowanie dokumentów i dokumentacji do zmiany pozwolenia na budowę, jeśli taka konieczność zaistnieje).

## § 8Terminy wykonania Umowy.

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy ustala się na dzień przekazania terenu budowy Wykonawcy, a zakończenia nie później niż do dnia 30.06.2011 r. tj. w ciągu …............ miesięcy licząc od dnia przekazania terenu budowy, zgodnie z harmonogramem rzeczowym stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy.

- Harmonogram finansowy stanowi załącznik nr 3 do Umowy.

## § 9. Zobowiązania Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować całość zadania wymienioną w § 7 w oparciu o dokumentację projektową, pozwolenie na budowę, Specyfikacje techniczną wykonania i odbioru

robót, oraz wskazaniami Inwestora.

# Rozdział III. Realizacja przedmiotu umowy.

## § 10. Wykonanie robót dodatkowych.

- Jeżeli w toku realizacji zamówienia zajdzie konieczność wykonania robót zamiennych nie wymagających poniesienia dodatkowych kosztów, Wykonawca wykona te roboty po pisemnym uzgodnieniu ich z Inwestorem.

- Jeżeli wykonanie robót wymienionych w ust. l będzie wymagało poniesienia dodatkowych kosztów Wykonawca wykona te roboty po pisemnym uzgodnieniu ich z Inwestorem i uzyskaniu wszystkich niezbędnych decyzji oraz po zawarciu niezbędnych umów dodatkowych.

- Za roboty dodatkowe będą uznane wyłącznie roboty, których wykonanie jest niezbędne do całkowitego zakończenia inwestycji, i które Zamawiający zleci w odrębnej umowie.

- Wykonując roboty dodatkowe Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tych samych norm. standardów i parametrów wykonywanych prac co w niniejszym zamówieniu.

5.  Wykonawca wyceni roboty dodatkowe, tak jak przedmiot niniejszej umowy.

## § 11. Inspektor Nadzoru. Koordynacja robót.

- Inwestor oświadcza, że powołał:

1) Inspektora Nadzoru branży instalacyjnej w osobie: …...................................

uprawnienia budowlane nr …....................., wydane przez …............................                               2) Inspektora Nadzoru branży budowlanej w osobie: …...................................

uprawnienia budowlane nr …....................., wydane przez …............................                             3) Inspektora Nadzoru branży elektrycznej w osobie: …...................................

uprawnienia budowlane nr …....................., wydane przez …............................                            4) Inspektora Nadzoru branży drogowej w osobie: …...................................

uprawnienia budowlane nr …....................., wydane przez …............................

- Inspektor Nadzoru jest uprawniony do występowania do Inwestora z uzasadnioną merytorycznie inicjatywą dokonywania takich zmian jakości i ilości robót lub ich odpowiednich części, aby zapewnić zgodność realizacji inwestycji z projektami budowlanymi, pozwoleniem na budowę, przepisami Prawa Budowlanego i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Inspektor Nadzoru może w szczególności przedstawić Inwestorowi w porozumieniu z Wykonawcą propozycje na piśmie w przedmiocie:

1) zwiększenia ilości robót lub ograniczenia ilości robót w porównaniu do ilości umówionej,

2) zrezygnowania z wykonania określonych robót,                                                              	3) wykonania robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu 	    Umowy.

  - Inspektor Nadzoru po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inwestora na ograniczenie lub rezygnację z wykonania określonych robót wydaje odnośne polecenie w tej materii Wykonawcy w formie pisemnej.

  - Propozycja Inspektora Nadzoru w przedmiocie wykonania robót dodatkowych stanowić będzie dla Inwestora podstawę do ich zamówienia w trybie określonym w art. 67 ust. l pkt, 5 ustawy, z tym, że zamówienia dodatkowe nie mogą przekroczyć 50% wartości niniejszego zamówienia.

- W przypadku zmiany inspektora nadzoru lub powołania nowego Inwestor zobowiązany jest do powiadomienia Wykonawcy o tym fakcie odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

## § 12. Kierownik robót.

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest:

1.1. Kierownik budowy w osobie: …........................................................

posiadającego uprawnienia budowlane nr …......................................................., wydane przez…....................................................... w dniu ….................................

2.Dodatkowo Wykonawca powoła:

2..1. Kierownika robót branży instalacyjnej w osobie: …...............................................

posiadającego uprawnienia budowlane nr …..................... , wydane przez …........................................... w dniu …..................................................,

2.2. Kierownika robót branży drogowej w osobie: …............................................

posiadający uprawnienia nr:................................................................ wydane przez …...................................... z dnia ….......................................................................

2.3.Kierownika robót branży budowlanej w osobie.................................................. posiadający uprawnienia nr …........................................... wydane przez ….....................................

2.4.Kierownika robót branży elektrycznej w osobie.................................................. posiadający uprawnienia nr …........................................... wydane przez ….....................................

3. Zmiana personalna Kierownika budowy lub kierowników robót lub powołanie nowych kierowników robót wymaga zgody Inwestora i pisemnego aneksu do niniejszej umowy pod rygorem nieważności.

## § 13. Przekazanie terenu budowy.

- Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastąpi protokolarnie w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy.

- Na teren budowy składają się grunty i obiekty wymienione szczegółowo w załączniku nr 4 oraz teren i obiekty czasowo udostępnione do wykonania robót.

## § 14. Zabezpieczenie mienia,

- Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy realizacji przedmiotu zamówienia.

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał zbędne materiały, odpady, śmieci i niepotrzebne urządzenia prowizoryczne, oraz składował wszystkie urządzenia pomocnicze.

- Wykonawca na własny koszt doprowadzi na teren budowy {zaplecze i budowa obiektów) wszystkie niezbędne media, zamontuje liczniki i będzie ponosić koszty zużycia wody, gazu, energii elektrycznej i ogrzewania technologicznego w czasie zimy w okresie realizacji robót oraz będzie ponosić koszty utrzymania oraz konserwacji urządzeń i obiektów.

- Wykonawca zabezpieczy przed kradzieżą i zniszczeniem wszystkie maszyny, urządzenia i materiały dostarczone na teren budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy oraz do udostępnienia danych i informacji związanych z realizacją przedmiotu umowy pracownikom organów:

a) Inwestora,

b) Państwowego Nadzoru Budowlanego,

c) Inspekcji Ochrony Środowiska,

d) Inspekcji Sanitarnej,

e) Państwowej Inspekcji Pracy,

f) Państwowej Straży Pożarnej,

g) Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i wezwać Inwestora w terminie ustalonym przez strony na odbiór tych robót.

- Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i

zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia

instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo 	na podstawie uzgodnień poczynionych z Inżynierem.

- Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. Wykonawca zabezpieczy Inwestora przed, i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody.

## § 15. Materiały.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z materiałów własnych.

- Materiały o których mowa w ust. l muszą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

- Na żądanie Inwestora (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

- Wykonawca zapewni na żądanie Inwestora potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania jakości robót wykonanych na terenie budowy, a także do sprawdzenia ilości i ceny zużytych materiałów, w tym okaże do wglądu faktury zakupu.

- Badania o których mowa w ust. 4, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

- Jeżeli Inwestor zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą Umową, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.

- Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań wymienionych w ust. 6 okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót są niezgodne z Umową, to koszty badań dodatkowo obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały, bądź wykonanie robót jest zgodne z Umową, to koszty tych badań obciążają Inwestora.

## § 16. Obowiązki szczegółowe.

- Umowa obejmuje wykonanie wszelkich prac niezbędnych do realizacji przez Wykonawcę Inwestycji.

- Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

  - informowania Inwestora (Inspektora nadzoru) o konieczności przewidywania wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie umożliwiającym podjęcie działań decyzyjnych (projektowych i finansowych) i pozwalających na kontynuowanie budowy bez przerw,

  - uzgadnianie robót mogących wpłynąć na stosunki z sąsiadami , właścicielami dróg, itp. (np. rozkopy, praca ciężkiego sprzętu, itp),

  - informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowiązany jest na żądanie Inspektora Nadzoru odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego,

  - koordynację robót budowlano-montażowych i dostaw,

  - uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego (w tym organizacja ruchu na czas robót)

  - powiadomienie o prowadzeniu robót ziemnych właścicieli sieci,

  - usuwanie awarii związanych z realizacją przedmiotu umowy,

  - oznakowanie terenu budowy,

  - zapewnienie zabezpieczenia p.poż.,

  - zabezpieczenie we własnym zakresie warunków socjalnych i innych przepisanych prawem

warunków i świadczeń dla swoich pracowników. Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń

z tego tytułu wobec Inwestora,

  - przestrzeganie tajemnicy handlowej i nie podawanie do wiadomości osób trzecich treści

umowy oraz dokumentacji jak też innych wiadomości powziętych w związku z realizacją umowy.

  - obsługi geodezyjnej (w przypadku zniszczenia w trakcie przedmiotowych robót znaków

geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych odtworzenie i protokolarny odbiór przez

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bieruniu;)

## § 17. Dodatkowe prawa Inwestora,

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za realizację przedmiotu umowy w całości.

- W okresie realizacji inwestycji Inwestorowi przysługują także następujące prawa i ciążą następujące obowiązki:

- W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca udostępni Inwestorowi wszystkie dane, które umożliwią ocenę jakości i terminowości wykonanych prac, protokoły odbioru, protokóły badań, sprawdzeń, prób szczelności, itp,

- W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Inwestor będzie przynajmniej raz w miesiącu zwoływał naradę w celu bieżącej kontroli realizacji Umowy. Na naradzie muszą być obecni pełnomocni przedstawiciele Wykonawcy oraz Kierownik Budowy.

# Rozdział IV.- Zasady odbiorów robót.

## § 18. Odbiór robót.

- Ustala się przeprowadzanie trzech rodzajów odbiorów:

  - odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawienia faktury częściowej za wykonanie i zakończenie danego etapu robót zgodnie z harmonogramem finansowym - załącznik nr 3,

  - odbiór końcowy, który nastąpi po całkowitym zakończeniu realizacji przedmiotu umowy,

  - c)odbiór ostateczny, który będzie dokonany po upływie terminu gwarancyjnego i będzie polegał na sprawdzeniu usunięcia wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancji,

2.Dokonanie odbiorów częściowych bez zastrzeżeń:

a) nie rozpoczyna biegu terminów dla dochodzenia uprawnień odszkodowawczych z tytułu rękojmi bądź gwarancji,

b) nie zwalnia Wykonawcy z ponoszenia ryzyk związanych z przedmiotem danego odbioru.

- Bieg terminów, o których mowa w ust. 2 pkt. a) i zwolnienia z ryzyk, o których mowa \v ust. 2 pkt b) rozpoczyna się z chwilą dokonania czynności wymienionych w ust. l pkt. b).

- Wykonawca będzie zgłaszał Inwestorowi gotowość do odbioru wpisem w Dzienniku Budowy. Inspektor Nadzoru w terminie do 7-u dni od daty dokonania wpisu do Dziennika Budowy jest zobowiązany do zwołania komisji z udziałem przedstawicieli wymienionych w ust. 9 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca przeprowadzi przed odbiorami na własny koszt przewidziane przepisami próby i sprawdzenia techniczne. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Inwestora wpisem do Dziennika Budowy, nie później niż na 7 dni przed terminem wyznaczonym do dokonywania prób i sprawdzeń.

- Inspektor nadzoru sprawdza w ciągu 7 dni i potwierdza swoim podpisem zgodność zakresu wykonanych robót z harmonogramami rzeczowym i finansowym (załączniki nr 2 i 3) realizacji przedmiotu umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Inwestor odstępuje od odbioru i wyznacza termin ich usunięcia.

- Inwestorowi przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu Umowy

zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może w odpowiednim stosunku obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy,

c)jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub zlecić wykonanie przedmiotu odbioru na koszt Wykonawcy przez osobę trzecią.

- Odbiory będą odbywały się z udziałem komisji działającej zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany komisyjny protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, ustalenia dotyczące istniejących wad, jak też terminy na usunięcie stwierdzonych wad przy odbiorze.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Inwestora (Inspektora Nadzoru) o usunięciu wad oraz do zgłoszenia gotowości do odbioru częściowego zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4.

- Przyjęcie odbioru bez zastrzeżeń jest wyrażeniem zgody na realizację następnych etapów prac zgodnie z harmonogramem rzeczowym robót (załącznik nr 2).

# Rozdział V. Rozliczenia finansowe.

## §19 Wartość zamówienia.

- Całkowite wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu umowy wynosi …............ zł (słownie zł: ….............................................................................................................) netto plus 22.% VAT tj. …........................................................................................... zł (słownie.......................................................................................................... zł:.) co daje razem …............................................................................................................................ zł (słownie zł:..........................................................................................................) brutto.

Podatek VAT naliczany będzie w wystawianych fakturach wg. stawki obowiązującej dla danego rodzaju robót. Wynagrodzenie za wykonane roboty częściowe będą ustalane w oparciu o obmiar robót wykonany przez Wykonawcę i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru i o podstawy cenotwórcze kosztorysu ofertowego.

- Zakłada się, że wynagrodzenie będzie płatne według harmonogramów rzeczowego i finansowego (załączniki nr 2 i 3) z zastrzeżeniem, że gdyby zaistniały okoliczności, których nie dało się przewidzieć i nie wynikną one z winy Wykonawcy powodujące konieczność dokonania zmian harmonogramów to Wykonawca i Inwestor uzgodnią nowe harmonogramy płatności i rzeczowy. Nowe harmonogramy zostaną wprowadzone do umowy w drodze aneksu.

- W przypadku rezygnacji z realizacji jakiejś części przedmiotu umowy, lub jej zmniejszenia -kwota należna Wykonawcy zostanie pomniejszona o wartość nie wykonywanej lub pomniejszonej części. Pomniejszenie nastąpi o wartości przewidziane przez Wykonawcą w kosztorysie ofertowym dla omawianych części przedmiotu umowy.

- Zatwierdzone przez inspektora nadzoru kwoty (nie obejmujące podatku VAT) za poszczególne wykonane roboty nie mogą przekroczyć wartości przewidzianych harmonogramem finansowym (załącznik nr 3).

- Wykonanie robót dodatkowych nie objętych zatwierdzoną przez Inwestora ofertą może nastąpić jedynie na podstawie osobnej umowy, a wynagrodzenie ustalone w oparciu o podstawy cenotwórcze kosztorysu ofertowego przedłożonego w ofercie do przetargu na podstawie którego zawarto niniejszą umowę. Wykonanie robót dodatkowych nie objętych zleceniem Inwestora nie stanowi podstawy do wystawienia faktury i zapłaty za nią. Koszt tych robót będzie obciążał wyłącznie Wykonawcę.

- W przypadku zaistnienia przejściowych trudności w finansowaniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca będzie kontynuował prace angażując swoje środki.

- Inwestor zastrzega sobie prawo wstrzymania robót w przypadku gdy pomimo zrealizowania postanowień ust. 6 nadal występuje brak środków pieniężnych przeznaczonych na finansowanie zadania. Zawiadomienie o wstrzymaniu robót winno być przekazane Wykonawcy nie później niż l miesiąc przed wyznaczonym terminem wstrzymania. Przez okres wstrzymania nie dłuższy niż 6 miesięcy Wykonawca odpowiada za teren budowy tak jakby kontynuowano prace. Strony ustalą termin podjęcia robót w formie pisemnego protokołu uzgodnień.

- Podstawą do wystawienia faktury oraz dokonania płatności z tejże faktury jest spełnienie

wszystkich wymagań postawionych w ust. l do ust. 7 niniejszego paragrafu. Faktury 	częściowe wystawiane przez Wykonawcę za wykonane roboty(do wysokości 80% wartości 	zadania), oraz faktura końcowa będą przez Inwestora realizowane nie później niż w terminie 	30 dni (słownie dni trzydziestu) od daty ich otrzymania. Brak kompletu dokumentów, o 	których mowa w niniejszym paragrafie upoważnia Inwestora do wstrzymania płatności.

- Inwestor oświadcza, że jest podatnikiem VAT Nr NIP: 222-00-24-015,

Wykonawca oświadcza, że jest podatkiem VAT Nr NIP: …...................................

- W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT, Inwestor ma

prawo odmówić jej przyjęcia. 1 1 . Za datę zapłaty faktury uznany zostaje dzień obciążenia 	konta Inwestora.

# Rozdział VI. Zasady odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy.

## § 20. Gwarancje.

- 1.Strony postanawiają, iż niezależnie od odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy odpowiedzialność z tego tytułu zostaje rozszerzona poprzez udzielenie na mocy niniejszego umowy przez Wykonawcę gwarancji jakości.

- Terminy gwarancji wynoszą:

a) na wykonane obiekty - 60 miesięcy,

b) na wyposażenie i urządzenia - 60 miesięcy

c) pozostałe prace, określone w § 8 niniejszej Umowy - 60 miesięcy, licząc od daty 	końcowego odbioru przedmiotu Umowy.

- Dokument określający szczegóły gwarancji stanowi załącznik nr 5 do niniejszej umowy.

## § 21 Rękojmia.

- Inwestor może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Inwestor zastrzega sobie prawo do zastępczego usunięcia wad na koszt Wykonawcy w przypadku niewykonania przez niego zobowiązań umownych w tym zakresie, po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na usunięcie usterek.

- Koszty usunięcia wad, o których mowa w ust. l Inwestor będzie pokrywał z należnych Wykonawcy środków wymienionych w § 4 poprzez odpowiednie pomniejszenie ich wartości do zwrotu Wykonawcy.

# Rozdział VII Odszkodowanie umowne.

## § 22 Kary umowne

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.

- Wykonawca płaci Inwestorowi kary umowne:

a) za opóźnienie w wykonaniu określonych w Umowie czynności i obowiązków w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto ustalonego w § 19 ust. l niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi,

gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto ustalonego w § 19 ust. l niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad

c) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto ustalonego w § 19 ust. l niniejszej umowy za każdy dzień przerwy,

d) za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10%

wynagrodzenia netto ustalonego w § 19 ust. l niniejszej umowy,

e) w przypadku gdy z winy Wykonawcy na Inwestora zostaną nałożone kary przez

instytucję dofinansowującą (kary, nakaz zwrotu dotacji lub jej części) Wykonawca zapłaci

Inwestorowi karę w wysokości równej nałożonym karom przez instytucję dofinansowującą

3. Inwestor płaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto ustalonego w § 19 ust. l niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w przystąpieniu do przeprowadzenia czynności odbiorowych w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto ustalonego w § 19 ust. l niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał się rozpocząć odbiór,

- z tytułu odstąpienia od Umowy z winy Inwestora w wysokości 10% wynagrodzenia netto ustalonego w § 19 ust. l niniejszej umowy, przy czym odstąpienie przez Inwestora w oparciu o art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych i w przypadku określonym w § 23 ust. l i 2 nie rodzi obowiązku zapłaty kary umownej.

- Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez Inwestora z żądaniem zapłacenia kary. W razie zwłoki w zapłacie kary Inwestor może potrącić należną mu karę z dowolnej należności Wykonawcy, jak również zaspokoić się z ustanowionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

4.Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar    	umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

# Rozdział VIII. Zasady odstąpienia od Umowy.

## § 23. Odstąpienie od Umowy.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach ( art. 145 Ustawy prawo zamówień publicznych)

- Inwestor może odstąpić od umowy bez obowiązku zapłaty kary umownej określonej w § 22 ust. 3 w następujących przypadkach:

a) jeżeli rozpoczęcie, realizacja lub zakończenie poszczególnych części lub całości przedmiotu   umowy opóźnia się z winy Wykonawcy albo jeżeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową lub z harmonogramem, Inwestor może powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

b) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy ,

c) przystąpienia przez Wykonawcę do likwidacji swojej firmy, również w razie likwidacji w celu przekształcenia lub restrukturyzacji,

d) nie rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji robót objętych niniejszą umową w ciągu 30 dni od chwili gdy Wykonawca powinien je rozpocząć,

e) zaniechania realizacji umowy przez Wykonawcę, a w szczególności w razie przerwania wykonywania robót przez okres dłuższy niż 30 dni,

f) opóźnienia z winy Wykonawcy terminu wykonania poszczególnych robót określonych w harmonogramie, przekraczającego okres 30 dni,

g) wstrzymania wykonania robót przez władze nadzoru budowlanego lub inne organy administracji z winy Wykonawcy, trwające dłużej niż 14 dni,

h) nienależytego wykonywania przedmiotu umowy.

3. W związku z tym, iż zapewnienie części środków finansowych na realizację przedmiotu umowy uzależnione jest od dotacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Inwestor zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w przypadku gdy nie uzyska środków finansowych lub ich przekazywanie zostanie wstrzymane.

3.W razie odstąpienia od umowy z przyczyn wymienionych w ust. l do 2 Wykonawca w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go przez Inwestora o odstąpieniu od umowy jest zobowiązany do:

a) sporządzenia przy udziale przedstawicieli Inwestora inwentaryzacji robót,

b) przekazania terenu budowy,

- zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w § 19 ust. l niniejszej umowy, co nie pozbawia Inwestora prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej mu szkody,

4. Odstąpienie od umowy następuje poprzez pisemne oświadczenie Inwestora.

5. W razie nie wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązków przewidzianych w ust. 3 niniejszego paragrafu Inwestor ma prawo sporządzić na własną rękę i na koszt Wykonawcy inwentaryzację robót oraz protokół przekazania terenu budowy, zawiadamiając na piśmie o tym Wykonawcę oraz wprowadzić nowego Wykonawcę do dalszej realizacji robót na koszt dotychczasowego Wykonawcy.

- W razie odstąpienia od umowy przez Inwestora Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego wstrzymania robót i zabezpieczenia nie zakończonych robót oraz terenu budowy.

- W razie odstąpienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materiały i sprzęt opłacone przez Inwestora stanowiącego własność i pozostaną w jego dyspozycji.

- Jeżeli Inwestor odstąpił od umowy z winy Wykonawcy inspektor nadzoru sprawdzi zakres robót wykonanych przez Wykonawcę oraz wartość wykonanych robót. Dodatkowymi kosztami stanowiącymi różnicę pomiędzy kwotą wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z § 19 niniejszej umowy w odniesieniu do robót od realizacji których odstąpiono, a ceną wynegocjowaną z nowym Wykonawcą, Inwestor obciąży dotychczasowego Wykonawcę. Na poczet zabezpieczenia tych  kosztów Inwestor zatrzymuję pełną kwotę wynagrodzenia z tytułu realizacji robót określonych w protokole inwentaryzacji. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie w tym
przypadku powiadomienie przez Inwestora o dokonaniu ostatecznego rozliczenia przedmiotu umowy
z określeniem kwoty jaka pozostała do uregulowania z tytułu wynagrodzenia za realizację prac
określonych w protokole inwentaryzacji.

- Wykonawca może odstąpić od umowy w razie:

a) nie przekazania przez Inwestora w terminie 30 dni od terminu ustalonego w niniejszej umowie na przekazanie terenu budowy.

b) nie przystąpienia do zgłoszonego odbioru robót przez okres dłuższy niż. 30 dni.

§ 24. Warunek rozwiązujący.

## 1. W związku z tym, iż zapewnienie części środków finansowych na realizację przedmiotu umowy uzależnione jest od dotacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Inwestor zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w przypadku gdy nie uzyska środków finansowych lub ich przekazywanie zostanie wstrzymane.

2.O uzyskaniu decyzji o dotacji Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę.

3.Bieg wszelkich terminów związanych z realizacją umowy rozpoczyna się od daty powiadomienia wymienionego w ust. 2.                                                                                                                                        4. Jeżeli powiadomienie, o którym mowa w ust.2, nie nastąpi do dnia ….............. umowa ulega rozwiązaniu.                                                                                                                                                           5. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyny wymienionej w ust. 1 nie mają zastosowania przepisy  § 23. 6. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyny wymienionej w ust.1 Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

# Rozdział IX. Postanowienia końcowe.

## §25. Cesja praw.

- W przypadku likwidacji, reorganizacji lub połączenia podmiotu Wykonawcy z innym, Wykonawcy przysługuje prawo wyznaczenia następcy prawnego swoich interesów i zobowiązań wynikających z Umowy, za zgodą wyrażoną na piśmie przez Zmawiającego.

- W przypadku braku możliwości ustanowienia cesjonariusza z winy Wykonawcy Inwestor potraktuje to jako przypadek przewidziany w § 22 ust. 2.

- Wykonawca bez pisemnej zgody Inwestora nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

## § 26. Zmiany postanowień umowy.

- Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności taka zmiana postanowień zawartej Umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do Umowy niekorzystnych dla Inwestora, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

## § 27. Rozstrzyganie sporów pomiędzy Stronami.

- Strony Umowy dążyć będą do polubownego rozstrzygania wszelkich spornych spraw wynikłych na tle realizacji postanowień Umowy.

- Do rozpoznania sporów wynikłych w związku z wykonaniem Umowy jest Sąd właściwy

rzeczowo i terytorialnie dla Inwestora.

## §28. Sprawy nieuregulowane.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się do niej przepisy ustawy prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi, przepisy kodeksu cywilnego, przepisy ustawy prawo budowlane .

## § 29 Ilość egzemplarzy Umowy,

Umowa niniejszą sporządza się w 3 egzemplarzach, 2 dla Inwestora i l dla Wykonawcy.

## Załączniki:

- Załącznik l. Dokumentacja projektowa w jednym egzemplarzu przechowywana w siedzibie Inwestora.

- Załącznik 2. Harmonogram rzeczowy realizacji przedmiotu Umowy.

- Załącznik 3. Harmonogram finansowy realizacji przedmiotu Umowy.

- Załącznik 4. Szczegółowe warunki udzielonych gwarancji.

- Załącznik 5. Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy.

WYKONAWCA							INWESTOR